### FANTAPPERÒ

# M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale

Card Trello e prompt operativi per Codex/Cursor

| Contenuto | 10 card complete e 10 prompt sequenziali, più CSV importabile in Trello. |
| --- | --- |
| Uso | Importa il CSV; esegui una sola card alla volta rispettando dipendenze, approvazioni e gate umani. |
| Gate | EP12-07 si chiude soltanto dopo pilot reale, KPI misurati e decisione GO/NO-GO firmata. |
| Confine | M5.1 è un pacchetto di chiusura proposto; non introduce un M6 o nuove feature di Fase 2. |

# Come usare il pacchetto

Importa il CSV e mappa Name, Description, List e Labels.

Mantieni le card nello stato Ready finché dipendenze, gate e approvazioni non risultano concluse.

Consegna a Codex/Cursor una sola card per volta.

L’agente deve analizzare repository e documentazione, presentare il piano e attendere conferma prima delle modifiche.

Verifica criteri, test ed evidenze reali prima di passare alla card successiva.

Le attività umane o temporali — pilot, inviti, approvazioni e firma — non possono essere simulate dall’agente.

# Gerarchia e confine documentale

Il pacchetto completa EP12-07 secondo `docs/operations/beta_pilot_gate.md` e l’indice `docs/operations/beta_readiness/README.md`.

Non esiste un M6 formalizzato nel pacchetto M0.5–M5; M5.1 è una proposta operativa di chiusura, non una nuova milestone funzionale.

Per perimetro e Fase 2 valgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1; il Concept iniziale non prevale sulle decisioni successive.

Una roadmap di Fase 2 viene prodotta soltanto dopo il gate e non autorizza automaticamente implementazione o deploy.

# Indice operativo

1. EP13-01 — Freeze della release candidate Beta — Must — dipendenze: EP12-01…06; branch candidato scelto dal team

2. EP13-02 — Tracciabilità Must e regressione completa — Must — dipendenze: EP13-01

3. EP13-03 — Performance e osservabilità della candidata — Must — dipendenze: EP13-01, EP13-02

4. EP13-04 — Rivalidazione sicurezza pre-pilot — Must — dipendenze: EP13-01, EP13-02

5. EP13-05 — Ambiente pilot, backup offsite e cutover DR — Must — dipendenze: EP13-01, EP13-03, EP13-04

6. EP13-06 — Governance, privacy e supporto del pilot — Must — dipendenze: EP13-03, EP13-04, EP13-05

7. EP13-07 — Selezione, onboarding e smoke delle leghe pilota — Must — dipendenze: EP13-02…06

8. EP13-08 — Esecuzione del pilot e raccolta KPI — Must — dipendenze: EP13-07

9. EP13-09 — Gate firmato GO/NO-GO e remediation — Must — dipendenze: EP13-08

10. EP13-10 — Roadmap di Fase 2 basata sulle evidenze — Should — dipendenze: EP13-09; GO firmato per avviare nuove feature

# EP13-01 — Freeze della release candidate Beta

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 1–2 giorni

Dipendenze: EP12-01…06; branch candidato scelto dal team

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_readiness/README.md

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 3 e 4

.github/workflows/ci.yml

docs/operations/evidence/ep12-07_internal_dry_run_2026-08-21.md

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come team vogliamo una release candidate immutabile e identificabile affinché tutte le evidenze del pilot descrivano esattamente lo stesso codice, schema dati e artefatto distribuito.

## Attività

Ispezionare branch, upstream, commit locali, working tree e artefatti non tracciati; non eliminare né sovrascrivere modifiche dell’utente.

Confrontare la candidata con il commit/branch a cui si riferiscono le evidenze M5 e dichiarare quali prove devono essere rieseguite perché divenute stantie.

Definire e registrare release commit, tag/versione, revisione database, digest delle immagini, versione del protocollo e ambiente target del pilot.

Adeguare la CI alla branch/release candidate effettiva, eliminando riferimenti operativi obsoleti a branch precedenti.

Decidere e documentare quali job sono bloccanti; l’E2E critico non può restare implicitamente informativo senza accettazione firmata del rischio.

Creare un manifest di candidata versionato, privo di segreti e riferimenti temporanei, a cui possano puntare tutte le evidenze successive.

## Criteri di accettazione

Esiste un identificatore univoco e riproducibile della release candidate con commit, schema e digest coerenti.

Tutti i job CI richiesti sono eseguiti sulla candidata e il loro carattere bloccante/informativo è dichiarato.

Il manifest elenca evidenze valide, evidenze da rieseguire e rischi accettati, senza presentare come attuali prove di branch precedenti.

Il working tree e gli eventuali file QA dell’utente sono stati preservati e gestiti senza perdita di dati.

## Test minimi

Validazione `docker compose config` e build pulita dei servizi della candidata.

Lint, type-check e test minimi di bootstrap/migrazione sullo schema corrente.

Verifica automatica che manifest, commit e digest non contengano placeholder o riferimenti a una candidata diversa.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-01 — Freeze della release candidate Beta - Priorità: Must - Owner proposto: QA/BE/FE/INF - Dipendenze dichiarate: EP12-01…06; branch candidato scelto dal team DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_readiness/README.md - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 3 e 4 - .github/workflows/ci.yml - docs/operations/evidence/ep12-07_internal_dry_run_2026-08-21.md - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come team vogliamo una release candidate immutabile e identificabile affinché tutte le evidenze del pilot descrivano esattamente lo stesso codice, schema dati e artefatto distribuito. ATTIVITÀ RICHIESTE - Ispezionare branch, upstream, commit locali, working tree e artefatti non tracciati; non eliminare né sovrascrivere modifiche dell’utente. - Confrontare la candidata con il commit/branch a cui si riferiscono le evidenze M5 e dichiarare quali prove devono essere rieseguite perché divenute stantie. - Definire e registrare release commit, tag/versione, revisione database, digest delle immagini, versione del protocollo e ambiente target del pilot. - Adeguare la CI alla branch/release candidate effettiva, eliminando riferimenti operativi obsoleti a branch precedenti. - Decidere e documentare quali job sono bloccanti; l’E2E critico non può restare implicitamente informativo senza accettazione firmata del rischio. - Creare un manifest di candidata versionato, privo di segreti e riferimenti temporanei, a cui possano puntare tutte le evidenze successive. VINCOLI SPECIFICI - Non eseguire pulizie distruttive, reset o cancellazioni per ottenere un working tree pulito. - Non riutilizzare come corrente un’evidenza prodotta su un commit differente senza una motivazione e una rivalidazione esplicite. - Non effettuare deploy, push, tag remoto o modifica di ambienti esterni senza autorizzazione esplicita. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Esiste un identificatore univoco e riproducibile della release candidate con commit, schema e digest coerenti. - Tutti i job CI richiesti sono eseguiti sulla candidata e il loro carattere bloccante/informativo è dichiarato. - Il manifest elenca evidenze valide, evidenze da rieseguire e rischi accettati, senza presentare come attuali prove di branch precedenti. - Il working tree e gli eventuali file QA dell’utente sono stati preservati e gestiti senza perdita di dati. TEST E VERIFICHE MINIME - Validazione `docker compose config` e build pulita dei servizi della candidata. - Lint, type-check e test minimi di bootstrap/migrazione sullo schema corrente. - Verifica automatica che manifest, commit e digest non contengano placeholder o riferimenti a una candidata diversa. DELIVERABLE ATTESI - Manifest versionato della release candidate e indice delle evidenze valide/da rigenerare. - Workflow CI riallineato alla strategia di rilascio approvata. - Report dei comandi eseguiti, esiti e rischi residui. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-02 — Tracciabilità Must e regressione completa

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/PO   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP13-01

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_readiness/README.md — sezione Precondizione Epic Must

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Pacchetto_Completo_M0.5-M5_v0.3/FantAppero_M0.5-M5_Import_Trello_Completo_v0.3.csv

docs/operations/beta_readiness/ep12-01_suite_e2e.md

docs/operations/beta_readiness/ep12-02_test_proprieta_concorrenza.md

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §3

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come decision owner voglio una matrice verificabile di tutti i Must M0.5–M5 affinché nessuna funzionalità obbligatoria entri nel pilot soltanto per assunzione o per presenza apparente del codice.

## Attività

Estrarre tutte le card Must M0.5–M5 e creare una matrice card → requisito → modulo/API/UI → test → evidenza → commit candidato.

Verificare endpoint attivi, autorizzazioni, migrazioni e comportamento reale; la sola presenza di file o classi non costituisce evidenza.

Ricontrollare esplicitamente EP04-07 ed EP06-05/06/07, già indicate dall’indice M5 come aree da verificare puntualmente.

Eseguire la regression completa backend/web e la suite E2E critica sulla candidata in un ambiente pulito e riproducibile.

Classificare ogni riga PASS, FAIL o N/A motivato; N/A non è ammesso sui Must pertinenti al pilot.

Aprire remediation atomiche per ogni FAIL, senza incorporare fix non correlati nella card di audit.

## Criteri di accettazione

Il 100% dei Must pertinenti dispone di una riga tracciata e di un’evidenza riproducibile sulla candidata.

Non esistono Must in stato non verificato, ambiguo o coperto soltanto da documentazione storica.

Regression backend, web ed E2E critica risultano verdi oppure la card termina con FAIL bloccante e remediation esplicita.

Should, debito noto e rischi accettati sono separati dai gate obbligatori.

## Test minimi

Suite backend completa in database di test isolato.

Lint, type-check, unit/integration test e build web.

Playwright del flusso registrazione → lega → rosa → formazione → risultato → mercato.

Test mirati di autorizzazione, concorrenza, idempotenza, ricalcolo e casi limite richiamati dalle card Must.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-02 — Tracciabilità Must e regressione completa - Priorità: Must - Owner proposto: QA/BE/FE/PO - Dipendenze dichiarate: EP13-01 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_readiness/README.md — sezione Precondizione Epic Must - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Pacchetto_Completo_M0.5-M5_v0.3/FantAppero_M0.5-M5_Import_Trello_Completo_v0.3.csv - docs/operations/beta_readiness/ep12-01_suite_e2e.md - docs/operations/beta_readiness/ep12-02_test_proprieta_concorrenza.md - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §3 - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come decision owner voglio una matrice verificabile di tutti i Must M0.5–M5 affinché nessuna funzionalità obbligatoria entri nel pilot soltanto per assunzione o per presenza apparente del codice. ATTIVITÀ RICHIESTE - Estrarre tutte le card Must M0.5–M5 e creare una matrice card → requisito → modulo/API/UI → test → evidenza → commit candidato. - Verificare endpoint attivi, autorizzazioni, migrazioni e comportamento reale; la sola presenza di file o classi non costituisce evidenza. - Ricontrollare esplicitamente EP04-07 ed EP06-05/06/07, già indicate dall’indice M5 come aree da verificare puntualmente. - Eseguire la regression completa backend/web e la suite E2E critica sulla candidata in un ambiente pulito e riproducibile. - Classificare ogni riga PASS, FAIL o N/A motivato; N/A non è ammesso sui Must pertinenti al pilot. - Aprire remediation atomiche per ogni FAIL, senza incorporare fix non correlati nella card di audit. VINCOLI SPECIFICI - Non trasformare i Should in gate impliciti; segnalarli separatamente e promuoverli a Must solo con decisione motivata. - Non correggere silenziosamente i test per adattarli al comportamento attuale: prima stabilire la fonte normativa corretta. - Ogni evidenza deve riferirsi alla release candidate congelata in EP13-01. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Il 100% dei Must pertinenti dispone di una riga tracciata e di un’evidenza riproducibile sulla candidata. - Non esistono Must in stato non verificato, ambiguo o coperto soltanto da documentazione storica. - Regression backend, web ed E2E critica risultano verdi oppure la card termina con FAIL bloccante e remediation esplicita. - Should, debito noto e rischi accettati sono separati dai gate obbligatori. TEST E VERIFICHE MINIME - Suite backend completa in database di test isolato. - Lint, type-check, unit/integration test e build web. - Playwright del flusso registrazione → lega → rosa → formazione → risultato → mercato. - Test mirati di autorizzazione, concorrenza, idempotenza, ricalcolo e casi limite richiamati dalle card Must. DELIVERABLE ATTESI - Matrice Must versionata e privacy-safe. - Report regression ed E2E collegato alla candidata. - Backlog remediation separato per eventuali FAIL. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-03 — Performance e osservabilità della candidata

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/INF   |   Stima: 2–3 giorni

Dipendenze: EP13-01, EP13-02

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_readiness/ep12-03_performance_capacita.md

docs/operations/performance_capacity.md

docs/operations/evidence/ep12-03_capacity_2026-08-21.md

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§3 e 6

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come platform owner voglio SLO ratificati e misure aggregate affidabili affinché il pilot possa distinguere capacità controllata, disponibilità reale e problemi dei singoli processi.

## Attività

Far ratificare dal team budget SLO, carico concordato, finestra di misura e soglie k6 prima di osservare i nuovi risultati.

Rieseguire profili smoke, steady e spike sulla candidata, includendo API, database e worker realmente coinvolti nel flusso critico.

Verificare che un run steady/spike valido sia entro 30 giorni e dopo ogni cambiamento critico; predisporre smoke finale entro 7 giorni dal gate.

Configurare o identificare una fonte aggregata per log, health e disponibilità del deployment pilot con retention approvata.

Documentare che `/metrics` è process-local e non usarlo come fonte autorevole aggregata finché non esiste una raccolta valida.

Registrare capacità, colli di bottiglia, modalità degradata e azioni di rollback senza inventare dati end-to-end live non misurati.

## Criteri di accettazione

SLO e soglie risultano approvati, versionati e collegati alla candidata.

Tutti i profili richiesti superano le threshold oppure producono un FAIL bloccante con remediation.

Esiste una sorgente aggregata e privacy-safe per log/health del pilot; limiti e retention sono espliciti.

Il report separa capacità sintetica, telemetria di processo ed esperienza reale.

## Test minimi

k6 smoke, steady e spike con output machine-readable e threshold verificabili.

Smoke di API, DB, worker, retry e modalità degradata.

Verifica di correlazione log/metriche senza PII, token o segreti.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-03 — Performance e osservabilità della candidata - Priorità: Must - Owner proposto: QA/BE/INF - Dipendenze dichiarate: EP13-01, EP13-02 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_readiness/ep12-03_performance_capacita.md - docs/operations/performance_capacity.md - docs/operations/evidence/ep12-03_capacity_2026-08-21.md - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§3 e 6 - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come platform owner voglio SLO ratificati e misure aggregate affidabili affinché il pilot possa distinguere capacità controllata, disponibilità reale e problemi dei singoli processi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Far ratificare dal team budget SLO, carico concordato, finestra di misura e soglie k6 prima di osservare i nuovi risultati. - Rieseguire profili smoke, steady e spike sulla candidata, includendo API, database e worker realmente coinvolti nel flusso critico. - Verificare che un run steady/spike valido sia entro 30 giorni e dopo ogni cambiamento critico; predisporre smoke finale entro 7 giorni dal gate. - Configurare o identificare una fonte aggregata per log, health e disponibilità del deployment pilot con retention approvata. - Documentare che `/metrics` è process-local e non usarlo come fonte autorevole aggregata finché non esiste una raccolta valida. - Registrare capacità, colli di bottiglia, modalità degradata e azioni di rollback senza inventare dati end-to-end live non misurati. VINCOLI SPECIFICI - Non adattare le soglie dopo aver visto i risultati. - Non confondere k6 con l’esperienza reale degli utenti e non dichiarare coperti SSE/WebSocket/live se non testati end-to-end. - Non introdurre una nuova piattaforma di osservabilità se quella del deployment è già sufficiente e accessibile. CRITERI DI ACCETTAZIONE - SLO e soglie risultano approvati, versionati e collegati alla candidata. - Tutti i profili richiesti superano le threshold oppure producono un FAIL bloccante con remediation. - Esiste una sorgente aggregata e privacy-safe per log/health del pilot; limiti e retention sono espliciti. - Il report separa capacità sintetica, telemetria di processo ed esperienza reale. TEST E VERIFICHE MINIME - k6 smoke, steady e spike con output machine-readable e threshold verificabili. - Smoke di API, DB, worker, retry e modalità degradata. - Verifica di correlazione log/metriche senza PII, token o segreti. DELIVERABLE ATTESI - SLO ratificati e report capacity aggiornato. - Configurazione/runbook dell’osservabilità aggregata. - Evidenza dei run collegata alla candidata. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-04 — Rivalidazione sicurezza pre-pilot

Priorità: Must   |   Owner: SEC/BE/FE/INF   |   Stima: 2–3 giorni

Dipendenze: EP13-01, EP13-02

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_readiness/ep12-04_security_review.md

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 3 e 6

docs/operations/pilot_incident_runbooks.md

.github/workflows/ci.yml

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come security owner voglio rivalidare la superficie della release candidate affinché il pilot non erediti finding o assunzioni riferite a codice precedente.

## Attività

Calcolare il delta rispetto alla security review M5 e stabilire quali prove devono essere ripetute sulla candidata.

Rieseguire dependency audit, static analysis e test manuali mirati su autenticazione, autorizzazione, rate limit, upload, segreti, logging e isolamento tra leghe.

Verificare le route operatore globale e distinguere simulazioni DEV `?persona=` dall’autorizzazione server reale.

Controllare che log, manifest, CSV KPI e artefatti non contengano credenziali, token, dump o PII.

Classificare finding, assegnare owner e scadenza; ogni rischio residuo deve essere accettato esplicitamente dal ruolo competente.

Aggiornare il runbook di incidente security e provarne almeno una simulazione senza coinvolgere sistemi esterni non autorizzati.

## Criteri di accettazione

Zero finding Critical/High aperti e non accettati sulla candidata.

Autorizzazione server, isolamento tra leghe e accesso operatore hanno prove positive e negative.

I rischi residui hanno owner, motivazione, scadenza e approvatore espliciti.

Il runbook security e la relativa escalation sono aggiornati e simulati.

## Test minimi

Scanner dipendenze e static analysis previsti dal repository.

Test di autenticazione/autorizzazione, IDOR, rate limit, upload e gestione segreti.

Scansione privacy/secret degli artefatti destinati al gate.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-04 — Rivalidazione sicurezza pre-pilot - Priorità: Must - Owner proposto: SEC/BE/FE/INF - Dipendenze dichiarate: EP13-01, EP13-02 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_readiness/ep12-04_security_review.md - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 3 e 6 - docs/operations/pilot_incident_runbooks.md - .github/workflows/ci.yml - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come security owner voglio rivalidare la superficie della release candidate affinché il pilot non erediti finding o assunzioni riferite a codice precedente. ATTIVITÀ RICHIESTE - Calcolare il delta rispetto alla security review M5 e stabilire quali prove devono essere ripetute sulla candidata. - Rieseguire dependency audit, static analysis e test manuali mirati su autenticazione, autorizzazione, rate limit, upload, segreti, logging e isolamento tra leghe. - Verificare le route operatore globale e distinguere simulazioni DEV `?persona=` dall’autorizzazione server reale. - Controllare che log, manifest, CSV KPI e artefatti non contengano credenziali, token, dump o PII. - Classificare finding, assegnare owner e scadenza; ogni rischio residuo deve essere accettato esplicitamente dal ruolo competente. - Aggiornare il runbook di incidente security e provarne almeno una simulazione senza coinvolgere sistemi esterni non autorizzati. VINCOLI SPECIFICI - Non pubblicare output raw degli scanner se contiene dettagli sensibili; allegare un riferimento protetto e un riepilogo redatto. - Non considerare `?persona=` o la sola visibilità UI una misura di sicurezza. - Nessun finding Critical/High non accettato può essere ignorato per rispettare una data del pilot. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Zero finding Critical/High aperti e non accettati sulla candidata. - Autorizzazione server, isolamento tra leghe e accesso operatore hanno prove positive e negative. - I rischi residui hanno owner, motivazione, scadenza e approvatore espliciti. - Il runbook security e la relativa escalation sono aggiornati e simulati. TEST E VERIFICHE MINIME - Scanner dipendenze e static analysis previsti dal repository. - Test di autenticazione/autorizzazione, IDOR, rate limit, upload e gestione segreti. - Scansione privacy/secret degli artefatti destinati al gate. DELIVERABLE ATTESI - Security review aggiornata sulla candidata. - Registro finding e accettazioni redatto. - Evidenza della simulazione del runbook security. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-05 — Ambiente pilot, backup offsite e cutover DR

Priorità: Must   |   Owner: INF/OPS/SEC   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP13-01, EP13-03, EP13-04

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_readiness/ep12-05_backup_disaster_recovery.md

docs/operations/backup_disaster_recovery.md

docs/operations/evidence/ep12-05_restore_drill_2026-08-21.md

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 2, 3 e 6

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come platform owner voglio un ambiente pilot separato, recuperabile e monitorato affinché un incidente reale possa essere gestito senza dipendere da backup locali o procedure teoriche.

## Attività

Predisporre un ambiente pilot separato da test e sviluppo, identificando rete, dominio, servizi, storage, secrets management e owner reali.

Configurare `POSTGRES_BACKUP_HOST_PATH` verso storage indipendente, cifrato e offsite/replicato; i backup locali di sviluppo non soddisfano il gate.

Attivare monitor e alert del job di backup, verificarne consegna e definire escalation con platform owner e backup.

Eseguire un restore isolato su dati non distruttivi e validare integrità applicativa, migrazioni e smoke del flusso critico.

Documentare e provare il comando/procedura di cutover del deployment reale, distinguendo durata tecnica del restore da RTO end-to-end.

Ratificare RPO/RTO e soglie del gate; registrare timestamp e manifest senza includere dati personali o credenziali.

## Criteri di accettazione

Backup cifrato offsite, alert e owner risultano configurati sul deployment pilot.

Il massimo intervallo dei backup rispetta la soglia ratificata e il restore drill corrente è verde.

Il cutover reale è compilato e provato in modo sicuro, con RPO/RTO misurabili.

Ambiente pilot e restore isolato superano smoke applicativo e controllo di integrità.

## Test minimi

Backup/manifest verification e restore isolato end-to-end.

Smoke API/web/worker dopo restore e controllo della revisione DB.

Test di alert del job fallito e simulazione di escalation/cutover.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-05 — Ambiente pilot, backup offsite e cutover DR - Priorità: Must - Owner proposto: INF/OPS/SEC - Dipendenze dichiarate: EP13-01, EP13-03, EP13-04 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_readiness/ep12-05_backup_disaster_recovery.md - docs/operations/backup_disaster_recovery.md - docs/operations/evidence/ep12-05_restore_drill_2026-08-21.md - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 2, 3 e 6 - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come platform owner voglio un ambiente pilot separato, recuperabile e monitorato affinché un incidente reale possa essere gestito senza dipendere da backup locali o procedure teoriche. ATTIVITÀ RICHIESTE - Predisporre un ambiente pilot separato da test e sviluppo, identificando rete, dominio, servizi, storage, secrets management e owner reali. - Configurare `POSTGRES_BACKUP_HOST_PATH` verso storage indipendente, cifrato e offsite/replicato; i backup locali di sviluppo non soddisfano il gate. - Attivare monitor e alert del job di backup, verificarne consegna e definire escalation con platform owner e backup. - Eseguire un restore isolato su dati non distruttivi e validare integrità applicativa, migrazioni e smoke del flusso critico. - Documentare e provare il comando/procedura di cutover del deployment reale, distinguendo durata tecnica del restore da RTO end-to-end. - Ratificare RPO/RTO e soglie del gate; registrare timestamp e manifest senza includere dati personali o credenziali. VINCOLI SPECIFICI - Non cancellare dati del database e non ripristinare sopra l’ambiente sorgente; usare destinazione isolata verificata. - Non inserire segreti o path locali personali nella documentazione versionata. - Non dichiarare dimostrato il cutover se è stato provato soltanto `pg_restore` in locale. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Backup cifrato offsite, alert e owner risultano configurati sul deployment pilot. - Il massimo intervallo dei backup rispetta la soglia ratificata e il restore drill corrente è verde. - Il cutover reale è compilato e provato in modo sicuro, con RPO/RTO misurabili. - Ambiente pilot e restore isolato superano smoke applicativo e controllo di integrità. TEST E VERIFICHE MINIME - Backup/manifest verification e restore isolato end-to-end. - Smoke API/web/worker dopo restore e controllo della revisione DB. - Test di alert del job fallito e simulazione di escalation/cutover. DELIVERABLE ATTESI - Configurazione deployment-specifica di backup, alert e cutover. - Nuovo report DR sulla candidata/ambiente pilot. - Runbook aggiornato con owner e rischi residui. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-06 — Governance, privacy e supporto del pilot

Priorità: Must   |   Owner: PO/OPS/SEC/PRIV   |   Stima: 1–3 giorni + approvazioni umane

Dipendenze: EP13-03, EP13-04, EP13-05

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 2, 4, 5 e 6

docs/operations/beta_readiness/ep12-06_runbook_supporto_pilot.md

docs/operations/pilot_support_process.md

docs/operations/pilot_incident_runbooks.md

docs/operations/templates/ep12-07_pilot_register.csv

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come pilot coordinator voglio protocollo, ruoli, privacy, canali e KPI ratificati prima degli inviti affinché il team non adatti regole e soglie ai risultati già osservati.

## Attività

Assegnare decision owner, pilot coordinator, incident coordinator con backup, platform owner con backup, security owner, privacy contact e league admin pilota.

Ratificare dimensione, durata, KPI, formule, soglie, finestra e condizioni di GO/NO-GO prima del primo invito.

Scegliere canale partecipanti, canale urgente, sistema ticket/evidenze, copertura e obiettivi di risposta.

Far approvare informativa/acknowledgement, funzioni incluse/escluse, rischi noti, ritiro, retention e sistema ristretto per identità ed evidenze.

Configurare lo schema del registro privacy-safe, append-only e protetto contro CSV formula injection; nel repository devono restare solo aggregati redatti.

Eseguire un tabletop di supporto e incidente con i ruoli reali e chiudere ogni placeholder deployment-specifico.

## Criteri di accettazione

Tutti i ruoli e sostituti obbligatori sono assegnati fuori repo e referenziati in modo privacy-safe.

Protocollo, KPI, soglie e retention sono ratificati e congelati prima degli inviti.

Canali, supporto, ticketing, escalation e informativa sono approvati e testati.

Non restano placeholder organizzativi o deployment-specifici bloccanti.

## Test minimi

Validatore del template registro su alias, enum, append-only e formula injection.

Tabletop P0/P1, support request e ritiro partecipante.

Review privacy/secret dei modelli e degli artefatti pubblicabili.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-06 — Governance, privacy e supporto del pilot - Priorità: Must - Owner proposto: PO/OPS/SEC/PRIV - Dipendenze dichiarate: EP13-03, EP13-04, EP13-05 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§1, 2, 4, 5 e 6 - docs/operations/beta_readiness/ep12-06_runbook_supporto_pilot.md - docs/operations/pilot_support_process.md - docs/operations/pilot_incident_runbooks.md - docs/operations/templates/ep12-07_pilot_register.csv - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come pilot coordinator voglio protocollo, ruoli, privacy, canali e KPI ratificati prima degli inviti affinché il team non adatti regole e soglie ai risultati già osservati. ATTIVITÀ RICHIESTE - Assegnare decision owner, pilot coordinator, incident coordinator con backup, platform owner con backup, security owner, privacy contact e league admin pilota. - Ratificare dimensione, durata, KPI, formule, soglie, finestra e condizioni di GO/NO-GO prima del primo invito. - Scegliere canale partecipanti, canale urgente, sistema ticket/evidenze, copertura e obiettivi di risposta. - Far approvare informativa/acknowledgement, funzioni incluse/escluse, rischi noti, ritiro, retention e sistema ristretto per identità ed evidenze. - Configurare lo schema del registro privacy-safe, append-only e protetto contro CSV formula injection; nel repository devono restare solo aggregati redatti. - Eseguire un tabletop di supporto e incidente con i ruoli reali e chiudere ogni placeholder deployment-specifico. VINCOLI SPECIFICI - Le approvazioni privacy, la nomina delle persone e la firma delle soglie sono decisioni umane: l’agente prepara e verifica, ma non può simularle. - Non conservare nomi, email, IP, user ID o mapping alias-identità nel repository. - Non modificare le soglie dopo l’avvio salvo decisione append-only con motivo, data e approvatore. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Tutti i ruoli e sostituti obbligatori sono assegnati fuori repo e referenziati in modo privacy-safe. - Protocollo, KPI, soglie e retention sono ratificati e congelati prima degli inviti. - Canali, supporto, ticketing, escalation e informativa sono approvati e testati. - Non restano placeholder organizzativi o deployment-specifici bloccanti. TEST E VERIFICHE MINIME - Validatore del template registro su alias, enum, append-only e formula injection. - Tabletop P0/P1, support request e ritiro partecipante. - Review privacy/secret dei modelli e degli artefatti pubblicabili. DELIVERABLE ATTESI - Protocollo pilot congelato e checklist di ingresso firmabile. - Matrice ruoli/canali conservata nel sistema ristretto con riferimento opaco. - Template comunicazione, acknowledgement e registro KPI approvati. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-07 — Selezione, onboarding e smoke delle leghe pilota

Priorità: Must   |   Owner: OPS/PO/INF/QA   |   Stima: 1–2 giorni + coordinamento partecipanti

Dipendenze: EP13-02…06

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§2, 3, 4 e 5

docs/operations/pilot_support_process.md

docs/operations/templates/ep12-07_pilot_register.csv

docs/operations/beta_readiness/ep12-01_suite_e2e.md

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come pilot coordinator voglio ammettere e accompagnare una coorte reale conforme affinché il tabletop interno sia sostituito da un utilizzo verificabile senza esporre dati personali.

## Attività

Selezionare la coorte secondo i criteri ratificati; la proposta documentale è 3–5 leghe con 6–12 partecipanti attivi e un league admin per lega.

Escludere dipendenze da denaro, obblighi legali o dati irrecuperabili e non coinvolgere minori finché il responsabile non decide diversamente.

Assegnare alias `PILOT-Lnn`; conservare il mapping identità-alias solo nel sistema ristretto approvato.

Raccogliere acknowledgement prima dell’accesso e comunicare durata, funzioni incluse/escluse, limiti, supporto, ritiro e retention.

Abilitare la candidata congelata e far completare a ogni league admin lo smoke registrazione → lega → rosa → formazione → risultato → mercato.

Registrare PASS/FAIL e aprire ticket per ogni scostamento; nessun invito reale o messaggio esterno può essere inviato senza autorizzazione esplicita.

## Criteri di accettazione

Coorte, durata e perimetro rispettano il protocollo ratificato.

Il 100% dei partecipanti ha acknowledgement valido prima dell’accesso.

Ogni lega supera lo smoke guidato dei sei step oppure l’onboarding viene fermato con ticket bloccante.

Alias, evidenze e ticket sono privacy-safe e riconducibili alla candidata congelata.

## Test minimi

Smoke guidato per ogni league admin sui sei step del flusso critico.

Test di accesso, autorizzazione e isolamento tra leghe sull’ambiente pilot.

Validazione del registro onboarding e controllo assenza PII/segreti.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-07 — Selezione, onboarding e smoke delle leghe pilota - Priorità: Must - Owner proposto: OPS/PO/INF/QA - Dipendenze dichiarate: EP13-02…06 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§2, 3, 4 e 5 - docs/operations/pilot_support_process.md - docs/operations/templates/ep12-07_pilot_register.csv - docs/operations/beta_readiness/ep12-01_suite_e2e.md - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come pilot coordinator voglio ammettere e accompagnare una coorte reale conforme affinché il tabletop interno sia sostituito da un utilizzo verificabile senza esporre dati personali. ATTIVITÀ RICHIESTE - Selezionare la coorte secondo i criteri ratificati; la proposta documentale è 3–5 leghe con 6–12 partecipanti attivi e un league admin per lega. - Escludere dipendenze da denaro, obblighi legali o dati irrecuperabili e non coinvolgere minori finché il responsabile non decide diversamente. - Assegnare alias `PILOT-Lnn`; conservare il mapping identità-alias solo nel sistema ristretto approvato. - Raccogliere acknowledgement prima dell’accesso e comunicare durata, funzioni incluse/escluse, limiti, supporto, ritiro e retention. - Abilitare la candidata congelata e far completare a ogni league admin lo smoke registrazione → lega → rosa → formazione → risultato → mercato. - Registrare PASS/FAIL e aprire ticket per ogni scostamento; nessun invito reale o messaggio esterno può essere inviato senza autorizzazione esplicita. VINCOLI SPECIFICI - Non usare soltanto membri del team come coorte reale. - Non scrivere PII o URL con token nei log, nei CSV o nelle evidenze Git. - Se un gate di ingresso fallisce, fermare l’onboarding e registrare NO-GO all’avvio; non aggirare il blocco con dati sintetici. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Coorte, durata e perimetro rispettano il protocollo ratificato. - Il 100% dei partecipanti ha acknowledgement valido prima dell’accesso. - Ogni lega supera lo smoke guidato dei sei step oppure l’onboarding viene fermato con ticket bloccante. - Alias, evidenze e ticket sono privacy-safe e riconducibili alla candidata congelata. TEST E VERIFICHE MINIME - Smoke guidato per ogni league admin sui sei step del flusso critico. - Test di accesso, autorizzazione e isolamento tra leghe sull’ambiente pilot. - Validazione del registro onboarding e controllo assenza PII/segreti. DELIVERABLE ATTESI - Registro onboarding validato e riferimenti agli acknowledgement protetti. - Report smoke per alias lega. - Ticket/remediation per eventuali FAIL di ingresso. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-08 — Esecuzione del pilot e raccolta KPI

Priorità: Must   |   Owner: OPS/QA/INF   |   Stima: ≥28 giorni e ≥4 turni per lega

Dipendenze: EP13-07

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§2, 5, 6 e 7

docs/operations/pilot_support_process.md

docs/operations/pilot_incident_runbooks.md

docs/operations/templates/ep12-07_pilot_register.csv

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come team vogliamo osservare leghe reali per la finestra concordata affinché la decisione Beta derivi da KPI, incidenti e feedback reali e non da un dry-run sintetico.

## Attività

Aprire la finestra congelata e mantenere la stessa coorte; nuove leghe devono essere registrate come coorte distinta.

Raccogliere checkpoint settimanali e i KPI ratificati: leghe/partecipanti attivi, durata, turni, completamento flusso, ticket, incidenti, capacity, sicurezza, backup/DR e survey.

Gestire P0/P1 e problemi dati tramite i runbook, conservando timeline, owner-role ed evidenze redatte.

Mantenere il registro append-only: le correzioni aggiungono righe collegate e non riscrivono la cronologia.

Eseguire backup giornalieri, monitorare alert e mantenere capacity/security evidence entro le finestre richieste.

Raccogliere feedback in punteggi e categorie predefinite; testo libero soltanto nel sistema ristretto e previa revisione privacy.

## Criteri di accettazione

Ogni lega completa almeno la durata e il numero di turni ratificati; la proposta è almeno 28 giorni e almeno 4 turni completi.

Tutti i KPI obbligatori hanno numeratore, denominatore, fonte, status validated e riferimento verificabile.

Incidenti e ticket rispettano triage/escalation e non esistono blocker nascosti fuori registro.

Survey e feedback aggregati coprono tutte le leghe richieste senza esporre identità.

## Test minimi

Validazione periodica del registro KPI e delle formule.

Smoke settimanale del flusso critico e smoke finale entro la finestra del gate.

Controllo backup/alert, capacity freshness e nuove evidenze security.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-08 — Esecuzione del pilot e raccolta KPI - Priorità: Must - Owner proposto: OPS/QA/INF - Dipendenze dichiarate: EP13-07 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§2, 5, 6 e 7 - docs/operations/pilot_support_process.md - docs/operations/pilot_incident_runbooks.md - docs/operations/templates/ep12-07_pilot_register.csv - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come team vogliamo osservare leghe reali per la finestra concordata affinché la decisione Beta derivi da KPI, incidenti e feedback reali e non da un dry-run sintetico. ATTIVITÀ RICHIESTE - Aprire la finestra congelata e mantenere la stessa coorte; nuove leghe devono essere registrate come coorte distinta. - Raccogliere checkpoint settimanali e i KPI ratificati: leghe/partecipanti attivi, durata, turni, completamento flusso, ticket, incidenti, capacity, sicurezza, backup/DR e survey. - Gestire P0/P1 e problemi dati tramite i runbook, conservando timeline, owner-role ed evidenze redatte. - Mantenere il registro append-only: le correzioni aggiungono righe collegate e non riscrivono la cronologia. - Eseguire backup giornalieri, monitorare alert e mantenere capacity/security evidence entro le finestre richieste. - Raccogliere feedback in punteggi e categorie predefinite; testo libero soltanto nel sistema ristretto e previa revisione privacy. VINCOLI SPECIFICI - La durata reale non può essere accelerata o simulata dall’agente: se non è trascorsa, riportare correttamente lo stato in corso. - Non sostituire i KPI mancanti con metriche sintetiche o process-local. - Non pubblicare citazioni o feedback libero senza revisione privacy. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni lega completa almeno la durata e il numero di turni ratificati; la proposta è almeno 28 giorni e almeno 4 turni completi. - Tutti i KPI obbligatori hanno numeratore, denominatore, fonte, status validated e riferimento verificabile. - Incidenti e ticket rispettano triage/escalation e non esistono blocker nascosti fuori registro. - Survey e feedback aggregati coprono tutte le leghe richieste senza esporre identità. TEST E VERIFICHE MINIME - Validazione periodica del registro KPI e delle formule. - Smoke settimanale del flusso critico e smoke finale entro la finestra del gate. - Controllo backup/alert, capacity freshness e nuove evidenze security. DELIVERABLE ATTESI - Registro KPI congelato e validato. - Report settimanali redatti, ticket e timeline incidenti. - Survey aggregata e report finale del pilot. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-09 — Gate firmato GO/NO-GO e remediation

Priorità: Must   |   Owner: PO/OPS/SEC/INF   |   Stima: 1–3 giorni dopo il pilot

Dipendenze: EP13-08

## Documenti di riferimento

docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§6 e 7

docs/operations/templates/ep12-07_gate_decision.md

docs/operations/beta_readiness/ep12-07_pilot_gate_beta.md

docs/operations/beta_readiness/README.md

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come decision owner voglio una decisione riproducibile e firmata affinché la Beta sia dichiarata chiusa soltanto se tutti i gate e KPI obbligatori risultano realmente soddisfatti.

## Attività

Congelare registro e fonti, validare formule e produrre una matrice finale gate/KPI con PASS, FAIL o N/A ammesso e motivato.

Verificare completezza di evidenze EP12-01…06, Must M0.5–M5, privacy, supporto, capacity, security e DR sulla stessa candidata.

Compilare il template decisionale con versione protocollo, coorte, finestra, commit/digest, deviazioni, rischi residui e riferimenti opachi.

Proporre GO soltanto se ogni gate obbligatorio e ogni KPI ratificato passa; in qualunque altro caso proporre NO-GO.

In caso di NO-GO, creare remediation atomiche con owner, priorità, scadenza, criterio di retest e nuovo gate; non usare un GO condizionato informale.

Richiedere firma umana del decision owner e delle approvazioni competenti; l’agente non può autocertificare o firmare la decisione.

## Criteri di accettazione

Il template è completo, coerente con il registro congelato e firmato dal decision owner.

La decisione è inequivocabilmente GO oppure NO-GO; motivazioni ed evidenze sono riproducibili.

Per NO-GO esiste un piano di remediation e retest; per GO non esistono gate obbligatori falliti o non misurati.

L’indice Beta readiness viene aggiornato distinguendo completamento tecnico, pilot reale e firma del gate.

## Test minimi

Esecuzione del validatore del gate su scenario reale completo e su scenari negativi/mancanti.

Controllo incrociato formule KPI, riferimenti evidenza e commit/digest.

Review privacy/secret e verifica assenza placeholder prima della firma.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-09 — Gate firmato GO/NO-GO e remediation - Priorità: Must - Owner proposto: PO/OPS/SEC/INF - Dipendenze dichiarate: EP13-08 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/operations/beta_pilot_gate.md — §§6 e 7 - docs/operations/templates/ep12-07_gate_decision.md - docs/operations/beta_readiness/ep12-07_pilot_gate_beta.md - docs/operations/beta_readiness/README.md - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come decision owner voglio una decisione riproducibile e firmata affinché la Beta sia dichiarata chiusa soltanto se tutti i gate e KPI obbligatori risultano realmente soddisfatti. ATTIVITÀ RICHIESTE - Congelare registro e fonti, validare formule e produrre una matrice finale gate/KPI con PASS, FAIL o N/A ammesso e motivato. - Verificare completezza di evidenze EP12-01…06, Must M0.5–M5, privacy, supporto, capacity, security e DR sulla stessa candidata. - Compilare il template decisionale con versione protocollo, coorte, finestra, commit/digest, deviazioni, rischi residui e riferimenti opachi. - Proporre GO soltanto se ogni gate obbligatorio e ogni KPI ratificato passa; in qualunque altro caso proporre NO-GO. - In caso di NO-GO, creare remediation atomiche con owner, priorità, scadenza, criterio di retest e nuovo gate; non usare un GO condizionato informale. - Richiedere firma umana del decision owner e delle approvazioni competenti; l’agente non può autocertificare o firmare la decisione. VINCOLI SPECIFICI - Non reinterpretare retroattivamente soglie o denominatori per ottenere un esito favorevole. - Non dichiarare chiuso EP12-07 prima della firma e della conservazione della decisione. - Non includere PII, credenziali o evidenze raw nel documento redatto versionato. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Il template è completo, coerente con il registro congelato e firmato dal decision owner. - La decisione è inequivocabilmente GO oppure NO-GO; motivazioni ed evidenze sono riproducibili. - Per NO-GO esiste un piano di remediation e retest; per GO non esistono gate obbligatori falliti o non misurati. - L’indice Beta readiness viene aggiornato distinguendo completamento tecnico, pilot reale e firma del gate. TEST E VERIFICHE MINIME - Esecuzione del validatore del gate su scenario reale completo e su scenari negativi/mancanti. - Controllo incrociato formule KPI, riferimenti evidenza e commit/digest. - Review privacy/secret e verifica assenza placeholder prima della firma. DELIVERABLE ATTESI - Decisione GO/NO-GO firmata e redatta. - Matrice finale dei gate e KPI. - Backlog remediation/retest oppure attestazione di chiusura EP12-07. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.

# EP13-10 — Roadmap di Fase 2 basata sulle evidenze

Priorità: Should   |   Owner: PO/UX/BE/FE/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP13-09; GO firmato per avviare nuove feature

## Documenti di riferimento

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx — roadmap e confini Fase 2

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx — fuori MVP e priorità

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx — evoluzione condizionata e microservizi

docs/operations/beta_pilot_gate.md — evidenze e decisione

docs/operations/admin_operator_bootstrap.md

docs/data/api_football_open_questions.md

docs/data/api_football_requirement_matrix.md

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx

## User story

Come product owner voglio trasformare gli esiti del pilot in una roadmap approvata affinché la Fase 2 risolva problemi e opportunità osservati senza introdurre un M6 arbitrario.

## Attività

Aggregare decisione, KPI, ticket, incidenti, survey e debito emerso, distinguendo problemi Beta, Should preesistenti e nuove opportunità.

Se EP13-09 è NO-GO, produrre prima una roadmap di remediation e non iniziare feature di Fase 2.

Se il gate è GO, valutare e ordinare asta live, roster/migrazioni avanzate, calendari/playoff, capitano, Rating/calibrazione, automazioni IA autorizzate, mercato avanzato e Lega Pro completa.

Valutare separatamente debito operatore/anomalie-job, UI audit/export, E2E mobile, timezone, metriche aggregate e limiti di revoca/undo.

Definire per ogni iniziativa valore, evidenza pilot, rischio, dipendenze, costo, KPI e criterio di uscita; creare nuove epic/card soltanto dopo approvazione.

Mantenere l’IA consultiva finché una card di Fase 2 non autorizza automazioni con conferme e guardrail; estrarre microservizi solo se volumi/costi reali lo giustificano.

## Criteri di accettazione

Ogni iniziativa proposta è collegata a un’evidenza reale o a un requisito documentato, con priorità motivata.

GO e NO-GO conducono a backlog distinti e coerenti.

Confini IA, autorizzazioni, dati, architettura e prodotto sono espliciti.

La nuova milestone viene nominata, dimensionata e approvata senza alterare retroattivamente M0.5–M5.

## Test minimi

Review di tracciabilità requisito/evidenza per ogni iniziativa.

Controllo dipendenze, rischi, criteri di uscita e assenza di scope duplicato.

Sessione di approvazione umana con decisioni registrate.

## Prompt Codex/Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, piattaforma fantasy football con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first e gli ambienti applicativi sono gestiti con Docker Compose. Questa card appartiene al pacchetto proposto “M5.1 — Chiusura Beta e Pilot reale”. Non è un M6 funzionale: serve a completare EP12-07, eseguire il pilot reale e registrare il gate previsto dalla documentazione. GERARCHIA DOCUMENTALE - Per processo Beta, soglie, ruoli ed evidenze prevalgono i documenti operativi correnti in `docs/operations/`. - Per perimetro MVP/Fase 2 e architettura prevalgono Documento Master, Requisiti Funzionali e Architettura Tecnica v0.1. - Il Concept è una fonte iniziale; in caso di conflitto valgono le decisioni successive e più specifiche. - Nessun documento o dry-run autorizza a dichiarare eseguito un pilot reale o firmata una decisione umana. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano per interfaccia, messaggi utente, documentazione funzionale, evidenze redatte e nuovi contenuti. - Prima di modificare file o codice, analizza lo stato reale del repository, produci un piano breve e attendi la conferma esplicita dell’utente. - Preserva modifiche, file non tracciati e dati dell’utente; non usare reset distruttivi, cancellazioni ricorsive o riscritture della cronologia senza autorizzazione. - Non cancellare dati a database. Eventuali migrazioni devono essere additive/backfill, con backup e prove prima/dopo. - Non modificare funzionalità, regole, API, schema, configurazioni o componenti non necessari alla card e non anticipare le card successive. - Prima di creare qualcosa, verifica cosa esiste già e riusa pattern, moduli, script, template e componenti compatibili. - Mantieni il monolite modulare API-first; un’estrazione a microservizio richiede evidenza reale di volumi, costi o isolamento operativo. - Autorizzazioni e validazioni decisive devono essere server-side; `?persona=` è soltanto una simulazione DEV. - Non inserire segreti, credenziali, PII o URL con token nel codice, nei log, nei test, nei commit, nei CSV o nella documentazione. - Usa Docker e Docker Compose per servizi, migrazioni e test pertinenti; non usare Makefile o il comando `make`. - Distingui sempre prove locali, prove sulla candidata, deploy pilot, pilot reale e firma umana. Non simulare un esito non verificato. - Azioni esterne come push, deploy, inviti, messaggi a partecipanti o firme richiedono autorizzazione esplicita e owner umano competente. INCARICO - Card Trello: EP13-10 — Roadmap di Fase 2 basata sulle evidenze - Priorità: Should - Owner proposto: PO/UX/BE/FE/INF - Dipendenze dichiarate: EP13-09; GO firmato per avviare nuove feature DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx — roadmap e confini Fase 2 - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx — fuori MVP e priorità - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx — evoluzione condizionata e microservizi - docs/operations/beta_pilot_gate.md — evidenze e decisione - docs/operations/admin_operator_bootstrap.md - docs/data/api_football_open_questions.md - docs/data/api_football_requirement_matrix.md - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Documento_Master_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx - docs/doc_fantapperò/FantAppero_Architettura_Tecnica_Modello_Dati_MVP_v0.1.docx PRIMA DI MODIFICARE IL CODICE O I DOCUMENTI 1. Ispeziona branch, upstream, working tree, servizi Docker, migrazioni e documentazione realmente presenti. 2. Verifica che le dipendenze dichiarate siano concluse con evidenze sulla stessa release candidate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivila. 3. Identifica file, servizi, dati ed eventuali sistemi esterni coinvolti e separa attività automatizzabili da decisioni umane. 4. Confronta lo stato corrente con i documenti obbligatori e segnala conflitti, placeholder e assunzioni stantie. 5. Proponi un piano atomico, includendo test, evidenze, rollback e rischi; attendi la conferma esplicita prima di applicare modifiche. USER STORY Come product owner voglio trasformare gli esiti del pilot in una roadmap approvata affinché la Fase 2 risolva problemi e opportunità osservati senza introdurre un M6 arbitrario. ATTIVITÀ RICHIESTE - Aggregare decisione, KPI, ticket, incidenti, survey e debito emerso, distinguendo problemi Beta, Should preesistenti e nuove opportunità. - Se EP13-09 è NO-GO, produrre prima una roadmap di remediation e non iniziare feature di Fase 2. - Se il gate è GO, valutare e ordinare asta live, roster/migrazioni avanzate, calendari/playoff, capitano, Rating/calibrazione, automazioni IA autorizzate, mercato avanzato e Lega Pro completa. - Valutare separatamente debito operatore/anomalie-job, UI audit/export, E2E mobile, timezone, metriche aggregate e limiti di revoca/undo. - Definire per ogni iniziativa valore, evidenza pilot, rischio, dipendenze, costo, KPI e criterio di uscita; creare nuove epic/card soltanto dopo approvazione. - Mantenere l’IA consultiva finché una card di Fase 2 non autorizza automazioni con conferme e guardrail; estrarre microservizi solo se volumi/costi reali lo giustificano. VINCOLI SPECIFICI - Il documento di Concept è una fonte iniziale: in caso di conflitto prevalgono Master, Requisiti, Architettura e decisioni operative più recenti. - Non trasformare automaticamente tutte le idee di Fase 2 in Must. - Non implementare feature durante questa card: produrre e far approvare la roadmap prima di aprire il nuovo pacchetto operativo. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni iniziativa proposta è collegata a un’evidenza reale o a un requisito documentato, con priorità motivata. - GO e NO-GO conducono a backlog distinti e coerenti. - Confini IA, autorizzazioni, dati, architettura e prodotto sono espliciti. - La nuova milestone viene nominata, dimensionata e approvata senza alterare retroattivamente M0.5–M5. TEST E VERIFICHE MINIME - Review di tracciabilità requisito/evidenza per ogni iniziativa. - Controllo dipendenze, rischi, criteri di uscita e assenza di scope duplicato. - Sessione di approvazione umana con decisioni registrate. DELIVERABLE ATTESI - Roadmap Fase 2 priorizzata e decision log. - Proposta di nuove epic/card con dipendenze e criteri di uscita. - Registro delle iniziative differite o respinte con motivazione. - Evidenza breve e versionata, collegabile alla card e alla release candidate. - Elenco di file modificati, migrazioni, comandi eseguiti ed esiti reali. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`. - Se la card contiene un passo umano o temporale non ancora avvenuto, fermati allo stato corretto e indica owner, prerequisito e prossima azione; non marcare la card completata. - Spiega decisioni tecniche non ovvie, deviazioni dalla documentazione e rischi residui. - Non creare commit, push, deploy o comunicazioni esterne se non richiesto espressamente. - Non iniziare la card successiva: consegna il risultato e attendi revisione/accettazione.