### FANTAPPERÒ

# M3 — Competizione

Card Trello e prompt operativi per Cursor

| Contenuto | 15 card complete e 15 prompt sequenziali |
| --- | --- |
| Uso | Importa il CSV in Trello; esegui un solo prompt alla volta rispettando le dipendenze. |
| Gate | Una stagione è giocabile end-to-end con scoring, risultati, classifica, asta a buste e mercato tracciabile. |

# Come usare il pacchetto

Importa il CSV relativo alla milestone e mappa Name, Description, List e Labels.

Mantieni le card nello stato Ready finché le dipendenze non risultano concluse.

Apri in Cursor il progetto FantApperò sul quale stai lavorando.

Consegna a Cursor una card per volta e lascia che analizzi direttamente struttura e documentazione realmente presenti.

Verifica test e criteri di accettazione prima di passare alla card successiva.

# Indice operativo

1. EP07-01 — Formula Rating versionata · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

2. EP07-02 — Soglia minuti e senza voto · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

3. EP07-03 — Bonus e malus · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

4. EP07-04 — Sostituzioni e formazione effettiva · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

5. EP07-05 — Punteggio, fasce gol e scontro diretto · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

6. EP07-06 — Classifica e criteri di parità · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

7. EP07-07 — Correzioni, ricalcolo e omologazione · Must · dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

8. EP08-01 — Sessione asta a buste · Must · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

9. EP08-02 — Risoluzione buste e parità · Must · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

10. EP08-03 — Svincolati con giocatore da tagliare · Must · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

11. EP08-04 — Recupero crediti allo svincolo · Must · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

12. EP08-05 — Proposta di scambio · Should · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

13. EP08-06 — Accetta, rifiuta e controproponi · Should · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

14. EP08-07 — Approvazione amministratore e limiti · Must · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

15. EP08-08 — Storico mercato · Must · dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

# EP07-01 — Formula Rating versionata

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Implementare base 6, range 3–10, pesi per ruolo e componenti spiegabili.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Ogni voto conserva formula, input e componenti.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-01 — Formula Rating versionata - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Implementare base 6, range 3–10, pesi per ruolo e componenti spiegabili. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni voto conserva formula, input e componenti. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP07-02 — Soglia minuti e senza voto

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Applicare 15 minuti configurabili e casi evento rilevante.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Ingresso nel recupero senza evento resta senza voto.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-02 — Soglia minuti e senza voto - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Applicare 15 minuti configurabili e casi evento rilevante. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ingresso nel recupero senza evento resta senza voto. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP07-03 — Bonus e malus

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Applicare gol, assist, cartellini, rigori, autogol, clean sheet e gol subiti.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Nessun evento viene conteggiato due volte.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-03 — Bonus e malus - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Applicare gol, assist, cartellini, rigori, autogol, clean sheet e gol subiti. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Nessun evento viene conteggiato due volte. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP07-04 — Sostituzioni e formazione effettiva

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Risoluzione automatica della formazione dopo i dati finali.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Massimo 5 cambi e modulo sempre valido o fallback documentato.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-04 — Sostituzioni e formazione effettiva - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Risoluzione automatica della formazione dopo i dati finali. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Massimo 5 cambi e modulo sempre valido o fallback documentato. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP07-05 — Punteggio, fasce gol e scontro diretto

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Calcolare totale, reti fantasy ed esito incontro secondo configurazione.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Stesso input produce sempre stesso risultato.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-05 — Punteggio, fasce gol e scontro diretto - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Calcolare totale, reti fantasy ed esito incontro secondo configurazione. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Stesso input produce sempre stesso risultato. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP07-06 — Classifica e criteri di parità

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Aggiornare punti, fatti/subiti e ordinamento.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Ricalcolo completo restituisce la stessa classifica.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-06 — Classifica e criteri di parità - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Aggiornare punti, fatti/subiti e ordinamento. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ricalcolo completo restituisce la stessa classifica. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP07-07 — Correzioni, ricalcolo e omologazione

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00-05, EP06, EP04-05

## User story

Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili.

## Attività

Gestire dati corretti, risultati provvisori/finali e blocco storico.

Creare servizio puro di dominio e job asincrono.

Aggiungere golden test sui payload dello spike.

## Criteri di accettazione

Ogni ricalcolo è auditato; formula non cambia retroattivamente.

Golden test e test di idempotenza superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP07-07 — Correzioni, ricalcolo e omologazione - Dipendenze dichiarate: EP00-05, EP06, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo risultati deterministici, spiegabili e ricostruibili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Gestire dati corretti, risultati provvisori/finali e blocco storico. - Creare servizio puro di dominio e job asincrono. - Aggiungere golden test sui payload dello spike. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni ricalcolo è auditato; formula non cambia retroattivamente. - Golden test e test di idempotenza superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-01 — Sessione asta a buste

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Configurare apertura, scadenza, budget e giocatori eleggibili.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Offerte accettate solo nella finestra e mai oltre saldo/slot.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-01 — Sessione asta a buste - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Configurare apertura, scadenza, budget e giocatori eleggibili. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Offerte accettate solo nella finestra e mai oltre saldo/slot. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-02 — Risoluzione buste e parità

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Assegnare offerta più alta e aprire spareggio in parità.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Risoluzione atomica, ripetibile e notificata.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-02 — Risoluzione buste e parità - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Assegnare offerta più alta e aprire spareggio in parità. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Risoluzione atomica, ripetibile e notificata. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-03 — Svincolati con giocatore da tagliare

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Ogni offerta indica lo svincolo necessario.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Cambio annullato se crea rosa invalida.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-03 — Svincolati con giocatore da tagliare - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Ogni offerta indica lo svincolo necessario. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Cambio annullato se crea rosa invalida. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-04 — Recupero crediti allo svincolo

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Applicare 50% standard, 100% uscita dai cinque campionati o percentuale lega.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Movimento ledger esplicito e arrotondamento definito.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-04 — Recupero crediti allo svincolo - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Applicare 50% standard, 100% uscita dai cinque campionati o percentuale lega. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Movimento ledger esplicito e arrotondamento definito. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-05 — Proposta di scambio

Priorità: Should   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Supportare uno o più giocatori per parte, crediti e scadenza.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Asset bloccati/validati; nessun saldo negativo.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-05 — Proposta di scambio - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Supportare uno o più giocatori per parte, crediti e scadenza. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Asset bloccati/validati; nessun saldo negativo. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-06 — Accetta, rifiuta e controproponi

Priorità: Should   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Gestire ciclo e concorrenza delle offerte.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Solo una transizione valida prevale; operazione atomica.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-06 — Accetta, rifiuta e controproponi - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Gestire ciclo e concorrenza delle offerte. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Solo una transizione valida prevale; operazione atomica. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-07 — Approvazione amministratore e limiti

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Consentire disabilitazione, approvazione, finestre e limiti.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Configurazione applicata lato server e visibile agli utenti.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-07 — Approvazione amministratore e limiti - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Consentire disabilitazione, approvazione, finestre e limiti. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Configurazione applicata lato server e visibile agli utenti. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP08-08 — Storico mercato

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB/QA   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: EP05-02, EP05-05, EP04-04

## User story

Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza.

## Attività

Mostrare acquisti, svincoli, scambi, crediti e interventi manuali.

Usare transazioni, lock ottimistici e audit.

Aggiungere test concorrenti e rollback.

## Criteri di accettazione

Storico filtrabile e coerente con ledger/possessi.

Nessuna operazione parziale.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP08-08 — Storico mercato - Dipendenze dichiarate: EP05-02, EP05-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come lega vogliamo gestire acquisizioni e scambi senza perdere validità o trasparenza. ATTIVITÀ RICHIESTE - Mostrare acquisti, svincoli, scambi, crediti e interventi manuali. - Usare transazioni, lock ottimistici e audit. - Aggiungere test concorrenti e rollback. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Storico filtrabile e coerente con ledger/possessi. - Nessuna operazione parziale. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.