# FANTAPPERÒ

# PRE-M5.1 — Correzioni funzionali prima del freeze

7 card implementative + 1 discovery Fase 2 · prompt Codex/Cursor · parità web/mobile obbligatoria

DECISIONE DI SEQUENZA EP13-P01…P07 vanno chiuse e testate prima di eseguire EP13-01 e congelare la release candidate M5.1/v0.2. EP13-F01 non blocca il freeze: la squadra personale pre-lega non appartiene alla Beta documentata.

# Perché questo pacchetto è separato

Le card M5.1 v0.2 certificano chiusura, copertura documentale e pilot. Le richieste qui raccolte cambiano ancora comportamento e UX: inserirle dopo il freeze invaliderebbe parte delle evidenze. Questo pacchetto è quindi una precondizione operativa, non una sostituzione del pacchetto M5.1 esistente.

# Risposte alle decisioni di prodotto

| Tema | Decisione |
| --- | --- |
| Leghe / Home lega / Admin lega | Sì, sono correlate. Raggrupparle in un submenu “Lega” chiarisce il contesto mantenendo “Inviti” globale e “Turni” facilmente raggiungibile. |
| Magic Points / Score | Sono due valori diversi: Magic Points è il totale grezzo; Score è il risultato H2H convertito. Devono essere entrambi etichettati. |
| Calendario | Il dubbio esiste davvero nei requisiti: andata/ritorno, turni eccedenti e numero dispari erano decisioni aperte. EP13-P03 le chiude. |
| Profilo allenatore | Storico e preview sono coerenti con la Beta se privacy-safe. Un archetipo comportamentale richiede metriche ulteriori. |
| Squadra personale pre-lega | Non è presente nella Beta: squadre, rose e formazioni sono legate alla singola lega. Va progettata in Fase 2. |
| Quando implementare | P01–P07 prima del freeze M5.1/v0.2; F01 dopo il pilot e una decisione di prodotto. |

# Indice delle card

| ID | Titolo | Fase | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| EP13-P01 | Navigazione gerarchica “Lega” su web e mobile | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-P02 | Magic Points e Score espliciti nei turni fantallenatori | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-P03 | Calendario H2H adattivo sui turni europei eleggibili | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-P04 | Turni europei live con risultati, formazioni ed eventi | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-P05 | Formazione automatica dei fantallenatori IA | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-P06 | Preview e profilo storico dei fantallenatori | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-P07 | Notifica e badge rosso per gli inviti pendenti | Pre-M5.1 | Blocca freeze |
| EP13-F01 | Discovery Fase 2 — club/formazione personale prima della lega | Fase 2 | Non blocca |

# Regola mobile trasversale

OBBLIGO Ogni card implementativa deve modificare e verificare anche l'app mobile. “Responsive” non significa “mobile”: servono route/screen, permessi, stati loading/empty/error/live, accessibility e test sull'app nativa usando lo stesso contratto backend.

# Ordine raccomandato

Blocco A — UX indipendente: EP13-P01, EP13-P02, EP13-P06, EP13-P07.

Blocco B — regola calendario: EP13-P03 prima delle integrazioni live e IA.

Blocco C — provider e automazioni: EP13-P04, poi EP13-P05 con fairness gate.

Rieseguire test esplorativi web/mobile; raccogliere gli altri difetti prima di congelare EP13-01.

Discovery post-pilot: EP13-F01; non modifica runtime e non blocca M5.1.

# EP13-P01 — Navigazione gerarchica “Lega” su web e mobile

| Priorità | Must — prima di EP13-01 / freeze M5.1 |
| --- | --- |
| Dipendenze | Nessuna; abilita una navigazione più chiara per le card successive |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,UX,Web,Mobile,Autorizzazioni |

DECISIONE DOCUMENTALE Le tre voci sono correlate ma non equivalenti: “Le mie leghe” seleziona il contesto globale, “Home lega” mostra la lega attiva, “Amministrazione” modifica la lega attiva. Vanno raccolte in un gruppo “Lega”; “Inviti ricevuti” resta globale perché può riguardare più leghe.

## Prompt operativo — EP13-P01

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P01 — Navigazione gerarchica “Lega” su web e mobile. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Riorganizzare la navigazione senza cambiare URL, permessi o significato delle schermate, rendendo esplicito il passaggio dal portafoglio leghe al contesto della lega attiva.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/design/navigation.md

docs/design/wireframes.md

docs/api/leagues.md

apps/web/src/navigation/navConfig.ts

apps/mobile/src/navigation/navConfig.ts

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Aggiungi un gruppo espandibile “Lega” con: “Le mie leghe” (`/leghe`), “Home lega” (`/lega/home`) e “Amministrazione lega” (`/lega/amministrazione`).

Mostra “Amministrazione lega” solo a league admin/operator realmente autorizzati; gli altri utenti non devono poterla aprire neppure via deep link.

Mantieni “Turni” come destinazione primaria indipendente per non nascondere il flusso più usato. Mantieni “Inviti ricevuti” fuori dal gruppo perché è account-level.

Evidenzia gruppo e voce attiva; conserva stato aperto/chiuso durante la sessione; gestisci assenza di lega attiva con messaggio e CTA verso “Le mie leghe”.

Web: sidebar desktop e drawer responsive. Mobile: drawer/menu equivalente; non sovraccaricare la bottom tab bar.

Preserva tutti i route path e i deep link esistenti; aggiungi test di visibilità per utente manuale, IA, admin di lega e operatore.

## Acceptance criteria

Le tre destinazioni sono raggiungibili dal gruppo “Lega” su web e mobile e mantengono lo stesso URL/route name.

Un utente non admin non vede la voce amministrativa e riceve 403/redirect controllato se usa il deep link.

Senza lega attiva, Home/Admin non producono schermate vuote o errori tecnici.

Focus, tastiera, screen reader e badge futuri non vengono compromessi dal submenu.

## Verifica manuale richiesta

Web: `/leghe`, `/lega/home`, `/lega/amministrazione` con persona utente e admin.

Mobile: apri drawer, cambia lega attiva, chiudi/riapri il gruppo e prova il deep link amministrativo con ruolo non autorizzato.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Ridisegno completo della Information Architecture

Spostamento di tutte le funzioni di lega dentro un menu profondo

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-P02 — Magic Points e Score espliciti nei turni fantallenatori

| Priorità | Must — chiarezza del risultato prima del pilot |
| --- | --- |
| Dipendenze | Motore scoring EP07 già disponibile |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,Turni,H2H,Scoring,Web,Mobile |

DECISIONE DOCUMENTALE Nel contratto attuale `homeScore/awayScore` sono i punti grezzi di formazione (Magic Points), mentre `homeFantasyGoals/awayFantasyGoals` sono il risultato H2H convertito (Score). La UI deve nominarli, non mostrarli come numeri anonimi tra parentesi.

## Prompt operativo — EP13-P02

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P02 — Magic Points e Score espliciti nei turni fantallenatori. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Mostrare in ogni incontro dei turni fantallenatori sia i Magic Points sia lo Score, con semantica identica su lista, dettaglio, web e mobile.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/api/league_scoring.md

docs/api/fantasy_turns.md

docs/api/league_standings.md

apps/web/src/components/turns/MatchdayH2HPanel.tsx

apps/mobile/src/screens/turns

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Visualizza due righe o due blocchi chiaramente etichettati: `Magic Points 72,5 – 68,0` e `Score 2 – 1`.

Usa le soglie e la conversione definite in `league_scoring.md`; non ricalcolare diversamente nel client.

Distingui stato provvisorio/live/finale e spiega quando punti o Score non sono ancora disponibili.

Mantieni precisione e formattazione locale coerenti; non trasformare valori null in zero.

Aggiorna contratti/serializer solo se serve a rimuovere ambiguità, mantenendo retrocompatibilità.

Applica la stessa gerarchia informativa nella lista giornata, nel dettaglio matchup e nelle viste classifica correlate su web e mobile.

## Acceptance criteria

Ogni matchup con dati validi mostra contemporaneamente Magic Points e Score con etichette esplicite.

I valori coincidono con la risposta backend e con le soglie configurate per la lega.

In live i valori si aggiornano senza confondere parziale e finale; assenza dati ha uno stato dedicato.

Snapshot/component test coprono pareggio, soglia esatta, decimali, null e partita finalizzata.

## Verifica manuale richiesta

Web: `/turni`, tab “Turni fantallenatori”, apri una giornata con almeno un match finalizzato e uno provvisorio.

Mobile: stessa giornata; confronta numeri, etichette e stato con la risposta API.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Cambio delle soglie di conversione dello scoring

Nuovo algoritmo voti/provider

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-P03 — Calendario H2H adattivo sui turni europei eleggibili

| Priorità | Must — chiude un dubbio esplicito dei requisiti Beta |
| --- | --- |
| Dipendenze | Generazione/sync turni europei EP06-01 |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,Calendario,Turni,H2H,Backend,Web,Mobile |

DECISIONE DOCUMENTALE Il mapping MVP `FantasyRound.number == LeagueCalendarSlot.round_number` e il solo girone d'andata non massimizzano le finestre europee utilizzabili. Il calendario deve dipendere dalle finestre valide delle competizioni scelte, preservando cicli completi ed equi.

## Prompt operativo — EP13-P03

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P03 — Calendario H2H adattivo sui turni europei eleggibili. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Calcolare quante giornate H2H possono essere giocate sulle migliori finestre europee delle competizioni selezionate e generare il massimo numero di cicli completi compatibili.

## Fonti da leggere prima di agire

FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx — decisione aperta “Andata/ritorno, turni eccedenti e numero dispari”

FantAppero_Master_Unificato_v0.2.docx — “Calendario degli scontri e casi dispari”

docs/api/fantasy_turns.md

docs/api/leagues.md — FR-LEG-04

docs/operations/sports_fixtures_sync.md

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Costruisci una preview ordinata delle finestre europee eleggibili per stagione e competizioni selezionate, usando timezone Europe/Rome e la soglia minima fixture documentata.

Calcola la lunghezza del ciclo round-robin: `N-1` giornate con N pari, `N` con N dispari e un bye per giornata.

Genera il massimo numero di cicli completi che entra nelle finestre eleggibili; nei cicli successivi alterna casa/trasferta. Per default non creare cicli parziali.

Persisti un mapping esplicito tra giornata H2H e finestra/turno europeo; non affidarti soltanto all'uguaglianza dei numeri progressivi.

Mostra in preview: finestre usate, scartate, motivazione, numero cicli, bye, impronta delle competizioni e versione algoritmo. Richiedi conferma admin prima della prima generazione.

Se competizioni, calendario provider o soglia cambiano, marca la preview come stale; non riscrivere silenziosamente giornate già iniziate o risultati.

Migrazione additiva e backfill sicuro per calendari esistenti; job concorrenti idempotenti; audit di generazione/rigenerazione.

Web e mobile devono offrire la stessa preview/diagnostica amministrativa e la stessa lettura del calendario generato.

## Acceptance criteria

Casi da 4 a 10 partecipanti producono cicli completi senza duplicati e con differenza casa/trasferta bilanciata.

Con partecipanti dispari ogni squadra ha esattamente un bye per ciclo.

Le giornate sono associate solo a finestre eleggibili e la UI spiega ogni finestra inutilizzata.

Fixture spostate/posticipate non cancellano dati storici e attivano una diagnosi amministrativa controllata.

Test property-based o equivalenti verificano unicità coppie, completezza cicli, bye e determinismo.

## Verifica manuale richiesta

Crea leghe demo da 4, 5, 8 e 10 partecipanti con combinazioni diverse di competizioni; confronta preview e calendario finale.

Simula una competizione rimossa e una finestra sotto soglia: deve apparire stale/scartata senza alterare giornate iniziate.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Playoff o tabelloni a eliminazione

Calendari parziali non equi

Cancellazione automatica di giornate storiche

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-P04 — Turni europei live con risultati, formazioni ed eventi

| Priorità | Must — esperienza live promessa dal prodotto |
| --- | --- |
| Dipendenze | EP13-P03 per il mapping calendario; sync provider normalizzato |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,Live,Provider,Turni,Web,Mobile,Observability |

DECISIONE DOCUMENTALE Il backend normalizza già fixture, eventi e formazioni ufficiali, ma la vista dei turni non espone ancora un vero dettaglio live cliccabile. Il client deve leggere solo il backend e rendere visibile freschezza/degrado del feed.

## Prompt operativo — EP13-P04

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P04 — Turni europei live con risultati, formazioni ed eventi. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Rendere il tab “Turni europei” realmente live: risultati aggiornati e dettaglio partita con formazioni ed eventi, su web e mobile.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/api/fantasy_turns.md

docs/operations/sports_fixtures_sync.md

docs/operations/api_football_adapter.md

docs/data/api_football_requirement_matrix.md

docs/adr/ADR-0001-sports-data-provider-boundary.md

docs/operations/pilot_incident_runbooks.md

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Nella lista mostra score, minuto/stato, competizione, kickoff e indicatore di ultimo aggiornamento per ogni fixture.

Rendi ogni riga cliccabile. Dettaglio proposto web `/turni/:turnId/partite/:fixtureId`; su mobile route/screen equivalente e deep-linkabile.

Nel dettaglio mostra titolari, panchina, modulo quando disponibile e timeline ordinata di gol, assist, ammonizioni/espulsioni, sostituzioni, rigori e autogol.

Implementa polling con backoff e sospensione quando la schermata non è attiva; usa SSE/WebSocket solo se una decisione tecnica motivata dimostra il beneficio.

Gestisci not-started, live, halftime, extra-time, penalties, finished, postponed, suspended, cancelled e correzioni tardive.

Mostra stati provider `fresh`, `stale`, `delayed`, `degraded` e `unavailable` senza inventare eventi mancanti.

Aggiungi metriche/log per ritardo sync, errori provider, fixture senza mapping e fallimenti di normalizzazione.

## Acceptance criteria

Una variazione del risultato normalizzato compare nella vista attiva entro l'intervallo di polling previsto.

Il click apre la fixture corretta e mostra formazione/eventi coerenti con il payload backend.

Dati mancanti o provider in ritardo producono uno stato comprensibile, non un crash o una timeline falsa.

Web e mobile condividono contratti, ordinamento eventi e semantica dello stato live.

## Verifica manuale richiesta

Esegui uno scenario Docker con fixture live simulata: cambia score, aggiungi evento, posticipa partita e verifica lista/dettaglio.

Ripeti su mobile mettendo l'app in background e riaprendola: nessun polling duplicato e refresh immediato al ritorno.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Chiamate dirette al provider da web/mobile

Streaming live non giustificato

Video o contenuti editoriali della partita

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-P05 — Formazione automatica dei fantallenatori IA

| Priorità | Must se gli allenatori IA partecipano al pilot; altrimenti feature-flag fino alla validazione |
| --- | --- |
| Dipendenze | EP13-P03 e dati provider disponibili prima dei rispettivi lock |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,IA,Formazioni,Provider,Fairness,Backend,Mobile |

DECISIONE DOCUMENTALE Oggi l'IA può ricevere una rosa casuale, ma non esiste una regola documentata per schierare automaticamente la formazione. L'automazione deve usare solo informazioni disponibili al momento della decisione e non può avere vantaggi rispetto ai lock umani.

## Prompt operativo — EP13-P05

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P05 — Formazione automatica dei fantallenatori IA. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Creare e mantenere automaticamente la migliore formazione valida per le sole squadre controllate da `UserType.AI`, usando i dati provider normalizzati disponibili prima del lock.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/api/fantasy_lineups.md

docs/api/fantasy_teams.md

docs/operations/sports_fixtures_sync.md

docs/data/api_football_requirement_matrix.md

docs/adr/ADR-0001-sports-data-provider-boundary.md

FantAppero_Architettura_Tecnica_v0.1.docx — determinismo, audit e guardrail IA

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Prima del codice, formalizza una mini-ADR con funzione obiettivo, segnali ammessi, tie-break, orario decisione e comportamento quando i dati provider mancano.

Ordina i candidati con formula deterministica e versionata basata su disponibilità, probabilità/titolare ufficiale se già noto, forma/proiezione o rating locale e vincoli di ruolo/modulo.

Usa `official_lineup` solo se il relativo `fetched_at` precede la decisione e il lock del calciatore. Vietato usare informazioni future o correggere retroattivamente una scelta.

Genera 11 titolari, modulo ammesso e panchina ordinata; valida rosa, ruoli, duplicati e completezza con lo stesso motore usato dagli umani.

Dopo un lock progressivo, non modificare giocatori bloccati. Eventuali riottimizzazioni devono rispettare lo stesso limite di mosse tattiche previsto per gli umani e non creare vantaggi nascosti.

Persisti `system_generated_ai`, versione algoritmo, timestamp, snapshot/provider provenance, score candidati, motivi esclusione e risultato validazione.

Offri trigger schedulato idempotente e comando amministrativo di preview/ricalcolo. Non scrivere mai sulle formazioni di utenti manuali.

Web e mobile mostrano badge “Gestita automaticamente”, ultimo aggiornamento, formazione e spiegazione sintetica; nessuna azione manuale incoerente per account IA.

## Acceptance criteria

A parità di input e versione algoritmo si ottiene la stessa formazione.

La formazione è valida e completa anche con provider parziale grazie a un fallback locale documentato.

Nessun dato acquisito dopo lock influenza titolari già bloccati; il log permette di provarlo.

Test coprono indisponibili, pari merito, moduli multipli, lineup ufficiale tardiva, retry job e account manuale non modificabile.

## Verifica manuale richiesta

Crea una squadra IA con rosa nota, esegui preview e generazione, poi varia il provider prima e dopo il lock confrontando audit e formazione.

Apri la stessa squadra da web e mobile: badge, timestamp e undici devono coincidere.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

LLM che sceglie senza formula verificabile

Uso di dati post-lock

Modifica automatica delle formazioni umane

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-P06 — Preview e profilo storico dei fantallenatori

| Priorità | Must — migliora selezione e invito senza introdurre un nuovo dominio |
| --- | --- |
| Dipendenze | Directory e standings già esistenti |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,Fantallenatori,Profilo,Privacy,Web,Mobile |

DECISIONE DOCUMENTALE La Beta documenta profilo personale, directory, inviti e squadre legate alla singola lega; non documenta una squadra/formazione globale posseduta da un allenatore libero. Il profilo Beta deve quindi essere fattuale e privacy-safe; la squadra personale va in discovery Fase 2.

## Prompt operativo — EP13-P06

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P06 — Preview e profilo storico dei fantallenatori. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Rendere ogni riga allenatore informativa e cliccabile, con un dettaglio storico utile agli admin di lega senza esporre dati personali o classificazioni arbitrarie.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/api/profile.md

docs/api/leagues.md

docs/api/league_standings.md

docs/api/fantasy_teams.md

packages/contracts/src/leagues.ts

FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

docs/privacy/data-retention.md e documenti privacy correlati

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Estendi la preview riga con avatar/nome, tipo Manuale o IA, disponibilità inviti, anzianità in forma mese/anno e massimo 2–3 metriche sintetiche.

Al click apri un profilo limitato con: iscritto da, leghe concluse, piazzamenti in leghe concluse/omologate, miglior piazzamento, stato libero/disponibile e riepilogo performance deterministico.

Definisci “tipo di allenatore” in Beta solo con fatti osservabili; niente etichette come offensivo/prudente finché metrica, campione minimo e spiegabilità non sono documentati.

Calcola lo storico da standings e partecipazioni concluse; indica numero partecipanti, stagione e posizione. Non mostrare email, budget, rose private o nomi di leghe non visibili al richiedente.

Aggiungi endpoint/contratto paginato e autorizzato; limita la visibilità alla directory amministrativa o ad altri contesti esplicitamente ammessi.

Web: riga compatta e drawer/pagina dettaglio. Mobile: card preview e screen dettaglio equivalente, con CTA invito quando consentita.

Documenta retention, minimizzazione, visibility policy e comportamento in caso di account cancellato/anonymized.

## Acceptance criteria

Ogni riga mostra una preview stabile senza N+1 query e il click apre il profilo corretto.

Piazzamenti e conteggi derivano solo da leghe concluse/omologate e coincidono con gli standings.

Un utente non autorizzato non può interrogare profili storici via API.

Web e mobile mostrano gli stessi fatti; dati assenti hanno testi neutri e non fuorvianti.

## Verifica manuale richiesta

Prova un allenatore nuovo, uno con più piazzamenti, uno IA, uno non disponibile e un account anonimizzato.

Verifica che la preview non riveli dati di una lega privata non accessibile al richiedente.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Squadra o formazione globale pre-lega

Profilazione psicologica/comportamentale automatica

Profilo pubblico indicizzabile

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-P07 — Notifica e badge rosso per gli inviti pendenti

| Priorità | Must — onboarding e inviti devono essere osservabili |
| --- | --- |
| Dipendenze | Sistema named invites e centro notifiche esistenti; si integra con EP13-P01 |
| Lista Trello | PRE-M5.1 — Ready |
| Label | Pre-M5.1,Inviti,Notifiche,Badge,Web,Mobile |

DECISIONE DOCUMENTALE La campanella web conta le notifiche non lette, mentre gli inviti nominativi hanno un proprio stato pending. Servono due conteggi coerenti ma semanticamente distinti: unread notifications sulla campanella e pending invites sulla voce “Inviti”.

## Prompt operativo — EP13-P07

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-P07 — Notifica e badge rosso per gli inviti pendenti. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Creare la notifica per ogni invito nominativo e mostrare un badge rosso con il numero degli inviti pendenti su web e mobile.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/api/leagues.md

docs/api/notifications.md

docs/design/navigation.md

apps/web/src/components/notifications/NotificationCenter.tsx

apps/mobile/src/screens/invites/ReceivedInvitesScreen.tsx

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Alla creazione di un named invite genera una notifica idempotente con template/versione, leagueId/inviteId e deep link a `/inviti` o route mobile equivalente.

Esponi un conteggio leggero `pendingInviteCount` oppure includilo in un endpoint shell/badge versionato; conta solo inviti realmente pending e non scaduti/revocati.

Mostra badge rosso sulla voce “Inviti ricevuti” nel menu web e mobile; `0` nasconde il badge, oltre 99 mostra `99+`.

Mantieni sulla campanella il conteggio delle notifiche non lette. Se l'invito genera una notifica, i due badge possono differire e la UI deve restare comprensibile.

Accept/decline/revoke/expire aggiornano immediatamente pending count; lettura della notifica non chiude l'invito.

Mobile deve avere parità del centro notifiche/campanella o un entry point equivalente chiaramente visibile, più il badge nel drawer/menu.

Aggiungi aria-label/accessibility announcement e contrasto sufficiente. Polling/refresh non deve duplicare notifiche.

## Acceptance criteria

Un nuovo invito produce una sola notifica e incrementa di uno il badge inviti su web e mobile.

Leggere la notifica azzera soltanto l'unread relativo, non il pending invite count.

Accettare, rifiutare, revocare o far scadere l'invito riconcilia il badge senza refresh completo.

Retry e richieste concorrenti non duplicano notifica o conteggio.

## Verifica manuale richiesta

Da admin invita un utente: verifica campanella, badge menu e deep link; poi marca la notifica letta e confronta i due conteggi.

Ripeti accept, decline, revoke ed expire su web e mobile, incluso scenario offline/riapertura app.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Unificazione forzata dei due conteggi

Push notification nativa se non già infrastrutturata

Email invito

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# EP13-F01 — Discovery Fase 2 — club/formazione personale prima della lega

| Priorità | Should — non blocca M5.1/v0.2 |
| --- | --- |
| Dipendenze | Esiti pilot e decisione di prodotto successiva |
| Lista Trello | Fase 2 — Discovery |
| Label | Fase2,Discovery,Product,DataModel,Web,Mobile |

DECISIONE DOCUMENTALE Nella documentazione Beta squadra, rosa, budget, modulo e formazione sono league-scoped. Non esiste un'entità globale che un allenatore libero possa preparare e poi trasferire in una lega.

## Prompt operativo — EP13-F01

Sei Codex nel repository FantApperò. Implementa la card EP13-F01 — Discovery Fase 2 — club/formazione personale prima della lega. Considera la documentazione indicata come fonte di verità e segnala qualsiasi conflitto tra documento e codice prima di scegliere una regola diversa.

## Obiettivo

Stabilire se in Fase 2 serve un club personale riutilizzabile, un semplice template di preferenze o nessuna portabilità, senza implementare codice prematuramente.

## Fonti da leggere prima di agire

docs/api/fantasy_teams.md

docs/api/fantasy_lineups.md

docs/api/leagues.md

FantAppero_Requisiti_Funzionali_MVP_v0.1.docx

FantAppero_Master_Unificato_v0.2.docx

## Regole comuni non negoziabili

Prima di modificare codice, analizza lo stato reale di backend, contratti, web, mobile, test e documentazione. Condividi un piano breve; se emerge un'ambiguità che cambia la regola di prodotto, fermati e chiedi conferma.

La parità mobile è obbligatoria: ogni comportamento, stato, autorizzazione, errore e test introdotto sul web deve essere riflesso nell'app mobile usando gli stessi contratti API. Non è sufficiente una UI soltanto responsive.

Mantieni il confine provider: i client non chiamano direttamente API-Football o altri provider; consumano solo dati normalizzati dal backend.

Migrazioni additive e retrocompatibili, senza eliminare dati. Job, notifiche e rigenerazioni devono essere idempotenti e osservabili.

Non confondere `?persona=` con autorizzazione reale. I permessi sono verificati lato backend e rispecchiati nella UI.

Aggiorna la documentazione citata, i contratti condivisi e i runbook interessati. Riporta separatamente test automatici, prova Docker locale e ciò che richiede ancora validazione reale del provider/pilot.

Non creare commit automaticamente. Al termine indica file cambiati, URL/schermate da provare, risultato atteso e comando di test riproducibile.

## Scope da implementare

Confronta almeno tre opzioni: club globale persistente; template rosa/formazione senza proprietà giocatori; onboarding guidato che applica preferenze dopo l'ingresso in lega.

Per ogni opzione analizza conflitto con listone, esclusività rose, budget, regolamento della lega, provider/season mapping, privacy, abbandono lega e trasferimenti.

Definisci journey di allenatore libero, preview nel profilo, import nella lega e gestione dei calciatori non disponibili nella nuova lega.

Produci ADR/proposta prodotto, diagramma dati, API sketch, permission matrix, wireframe web e mobile e piano di migrazione additiva.

Definisci metriche pilot che giustificano la feature e criteri GO/NO-GO. Non creare tabelle, endpoint o UI finché la decisione non è approvata.

Qualunque futura implementazione deve avere parità web/mobile e non consentire di aggirare asta, budget o proprietà league-scoped.

## Acceptance criteria

La discovery cita esplicitamente perché la funzione non appartiene alla Beta attuale.

Ogni alternativa contiene pro/contro, rischi, impatto dati e comportamento mobile.

La decisione finale identifica una sola opzione raccomandata o documenta il NO-GO.

Nessuna modifica runtime viene introdotta da questa card.

## Verifica manuale richiesta

Workshop prodotto con esempi: allenatore senza lega, ingresso in lega con listone diverso, uscita e reingresso, stagione successiva.

## Test e prove da consegnare

Test unitari sui nuovi calcoli/selector/serializer e test di autorizzazione sui nuovi endpoint o deep link.

Test integrazione backend e contratti condivisi; test component/navigation su web e mobile.

Avvio con Docker Compose quando il task tocca backend, database, scheduler o provider; riporta comando e output sintetico.

Evidenza prima/dopo con payload API o fixture deterministiche. La validazione live del provider e il sign-off pilot vanno dichiarati separatamente se non eseguiti.

## Fuori scope

Implementazione runtime

Migrazione database

Promessa di portabilità prima della decisione prodotto

## Definition of Done

Acceptance criteria soddisfatti e coperti da test proporzionati al rischio.

Parità web/mobile verificata con gli stessi contratti e senza chiamate provider dirette dai client.

Documentazione sorgente aggiornata con la decisione finale; nessun dubbio risolto resta solo nel codice.

Migrazioni e job sono reversibili/idempotenti e non eliminano dati esistenti.

Handoff finale con file modificati, URL/schermate, account/persona usati, risultato atteso, limiti e rischi residui.

# Gate finale prima di M5.1

Tutte le card EP13-P01…P07 chiuse oppure eccezione esplicita con owner, rischio e feature flag.

Regression test web/mobile sui flussi Lega, Turni, Fantallenatori e Inviti.

Calendario verificato con leghe pari/dispari e più combinazioni di competizioni.

Live/provider verificato in Docker con fixture deterministica; validazione reale dichiarata a parte.

Formazioni IA con audit di fairness e prova che nessun dato post-lock è stato usato.

Solo dopo questo gate eseguire EP13-01, ricostruire la matrice di copertura e congelare la release candidate.

NON BLOCCA EP13-F01 resta nel backlog Fase 2 e non deve ritardare il freeze se le sette card pre-M5.1 sono complete.