### FANTAPPERÒ

# M0.5 — UI/UX Foundation

Card Trello e prompt operativi per Cursor

| Contenuto | 5 card complete e 5 prompt sequenziali |
| --- | --- |
| Uso | Importa il CSV in Trello; esegui un solo prompt alla volta rispettando le dipendenze. |
| Gate | FantApperò dispone di identità visiva, design system, wireframe principali e shell responsive approvati prima dello sviluppo delle schermate funzionali. |

# Come usare il pacchetto

Importa il CSV relativo alla milestone e mappa Name, Description, List e Labels.

Mantieni le card nello stato Ready finché le dipendenze non risultano concluse.

Apri in Cursor il progetto FantApperò sul quale stai lavorando.

Consegna a Cursor una card per volta e lascia che analizzi direttamente struttura e documentazione realmente presenti.

Verifica test e criteri di accettazione prima di passare alla card successiva.

# Indice operativo

1. EPUI-01 — Identità visiva e direzione UI · Must · dipendenze: EP01-01

2. EPUI-02 — Design system web · Must · dipendenze: EPUI-01

3. EPUI-03 — Layout, navigazione e componenti applicativi base · Must · dipendenze: EPUI-02, EP02-03 per l’integrazione definitiva dei permessi

4. EPUI-04 — Wireframe delle schermate principali · Must · dipendenze: EPUI-01, requisiti funzionali approvati

5. EPUI-05 — Shell responsive della web app · Must · dipendenze: EPUI-02, EPUI-03, EPUI-04

# EPUI-01 — Identità visiva e direzione UI

Priorità: Must   |   Owner: FE   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP01-01

## User story

Come product owner voglio una direzione visiva riconoscibile, moderna e coerente affinché tutte le schermate di FantApperò condividano lo stesso linguaggio.

## Attività

Definire moodboard, principi visivi, palette accessibile, tipografia, iconografia, raggi, ombre, spaziatura e tono delle illustrazioni.

Tradurre il posizionamento moderno, accattivante, premium e pulito in token espliciti e riutilizzabili.

Documentare usi corretti e vietati, inclusi contrasto, gerarchia e densità delle interfacce fantasy sportive.

## Criteri di accettazione

La direzione visiva è documentata e applicabile sia alla web app sia al pannello amministrativo.

Colori e combinazioni testuali rispettano almeno WCAG AA.

Nessun elemento grafico dipende da asset senza licenza o da valori hardcoded nelle singole schermate.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EPUI-01 — Identità visiva e direzione UI - Dipendenze dichiarate: EP01-01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come product owner voglio una direzione visiva riconoscibile, moderna e coerente affinché tutte le schermate di FantApperò condividano lo stesso linguaggio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Definire moodboard, principi visivi, palette accessibile, tipografia, iconografia, raggi, ombre, spaziatura e tono delle illustrazioni. - Tradurre il posizionamento moderno, accattivante, premium e pulito in token espliciti e riutilizzabili. - Documentare usi corretti e vietati, inclusi contrasto, gerarchia e densità delle interfacce fantasy sportive. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - La direzione visiva è documentata e applicabile sia alla web app sia al pannello amministrativo. - Colori e combinazioni testuali rispettano almeno WCAG AA. - Nessun elemento grafico dipende da asset senza licenza o da valori hardcoded nelle singole schermate. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EPUI-02 — Design system web

Priorità: Must   |   Owner: FE   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EPUI-01

## User story

Come sviluppatore voglio un design system condiviso per costruire schermate coerenti senza duplicare stili e comportamenti.

## Attività

Implementare design token semantici per colori, tipografia, spaziature, breakpoint, raggi, ombre e livelli.

Creare i componenti fondamentali: pulsanti, input, select, card, badge, tab, modali, toast, tabelle, skeleton ed empty state.

Aggiungere varianti, stati focus/hover/disabled/error/loading e documentazione d’uso.

## Criteri di accettazione

I componenti non contengono testi di dominio hardcoded e sono riutilizzabili.

Sono presenti test dei comportamenti principali e verifica accessibilità da tastiera.

Tema e token sono consumati centralmente e non duplicati nelle feature.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EPUI-02 — Design system web - Dipendenze dichiarate: EPUI-01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come sviluppatore voglio un design system condiviso per costruire schermate coerenti senza duplicare stili e comportamenti. ATTIVITÀ RICHIESTE - Implementare design token semantici per colori, tipografia, spaziature, breakpoint, raggi, ombre e livelli. - Creare i componenti fondamentali: pulsanti, input, select, card, badge, tab, modali, toast, tabelle, skeleton ed empty state. - Aggiungere varianti, stati focus/hover/disabled/error/loading e documentazione d’uso. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - I componenti non contengono testi di dominio hardcoded e sono riutilizzabili. - Sono presenti test dei comportamenti principali e verifica accessibilità da tastiera. - Tema e token sono consumati centralmente e non duplicati nelle feature. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EPUI-03 — Layout, navigazione e componenti applicativi base

Priorità: Must   |   Owner: FE   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EPUI-02, EP02-03 per l’integrazione definitiva dei permessi

## User story

Come utente voglio orientarmi facilmente tra leghe, turni, rosa, mercato e profilo attraverso una struttura stabile e comprensibile.

## Attività

Definire architettura della navigazione desktop e mobile per utente, amministratore di lega e operatore globale.

Implementare header, sidebar o bottom navigation, contenitore pagina, breadcrumb e selettore lega.

Predisporre componenti applicativi base per KPI, giocatore, partita, formazione, risultato e anomalie.

## Criteri di accettazione

Le voci non autorizzate non sono mostrate e le route restano protette lato server.

La navigazione funziona con tastiera e su viewport mobile, tablet e desktop.

Il pannello globale è distinto visivamente e funzionalmente dalla gestione della singola lega.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EPUI-03 — Layout, navigazione e componenti applicativi base - Dipendenze dichiarate: EPUI-02, EP02-03 per l’integrazione definitiva dei permessi Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come utente voglio orientarmi facilmente tra leghe, turni, rosa, mercato e profilo attraverso una struttura stabile e comprensibile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Definire architettura della navigazione desktop e mobile per utente, amministratore di lega e operatore globale. - Implementare header, sidebar o bottom navigation, contenitore pagina, breadcrumb e selettore lega. - Predisporre componenti applicativi base per KPI, giocatore, partita, formazione, risultato e anomalie. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Le voci non autorizzate non sono mostrate e le route restano protette lato server. - La navigazione funziona con tastiera e su viewport mobile, tablet e desktop. - Il pannello globale è distinto visivamente e funzionalmente dalla gestione della singola lega. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EPUI-04 — Wireframe delle schermate principali

Priorità: Must   |   Owner: FE   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EPUI-01, requisiti funzionali approvati

## User story

Come product owner voglio validare struttura e gerarchia dei flussi principali prima che vengano implementati nel dettaglio.

## Attività

Produrre wireframe responsive per autenticazione, dashboard lega, configurazione, rosa, formazione, turno, risultati, classifica, asta, mercato e pannello operatore.

Rappresentare per ogni schermata gli stati loading, vuoto, errore, successo e permessi insufficienti.

Documentare CTA primaria, informazioni prioritarie e passaggi critici di ciascun flusso.

## Criteri di accettazione

Tutti i macroflussi M1–M4 hanno almeno un wireframe di riferimento.

I wireframe distinguono chiaramente azioni utente, amministratore di lega e operatore globale.

Le decisioni non ancora approvate sono segnalate e non trasformate in requisiti impliciti.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EPUI-04 — Wireframe delle schermate principali - Dipendenze dichiarate: EPUI-01, requisiti funzionali approvati Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come product owner voglio validare struttura e gerarchia dei flussi principali prima che vengano implementati nel dettaglio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Produrre wireframe responsive per autenticazione, dashboard lega, configurazione, rosa, formazione, turno, risultati, classifica, asta, mercato e pannello operatore. - Rappresentare per ogni schermata gli stati loading, vuoto, errore, successo e permessi insufficienti. - Documentare CTA primaria, informazioni prioritarie e passaggi critici di ciascun flusso. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Tutti i macroflussi M1–M4 hanno almeno un wireframe di riferimento. - I wireframe distinguono chiaramente azioni utente, amministratore di lega e operatore globale. - Le decisioni non ancora approvate sono segnalate e non trasformate in requisiti impliciti. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EPUI-05 — Shell responsive della web app

Priorità: Must   |   Owner: FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EPUI-02, EPUI-03, EPUI-04

## User story

Come team di sviluppo voglio una shell responsive pronta per ospitare progressivamente le feature da M1 a M4.

## Attività

Implementare la shell applicativa con route placeholder, layout, navigazione, gestione tema e confini di errore.

Integrare il design system senza anticipare logica di business delle milestone successive.

Verificare responsività, accessibilità, stabilità visiva e prestazioni di base.

## Criteri di accettazione

La shell è utilizzabile da 360 px fino a desktop senza overflow o contenuti irraggiungibili.

Route e placeholder mostrano stati coerenti senza simulare dati di produzione.

Build, lint, type-check, test UI e controllo accessibilità di base risultano superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EPUI-05 — Shell responsive della web app - Dipendenze dichiarate: EPUI-02, EPUI-03, EPUI-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team di sviluppo voglio una shell responsive pronta per ospitare progressivamente le feature da M1 a M4. ATTIVITÀ RICHIESTE - Implementare la shell applicativa con route placeholder, layout, navigazione, gestione tema e confini di errore. - Integrare il design system senza anticipare logica di business delle milestone successive. - Verificare responsività, accessibilità, stabilità visiva e prestazioni di base. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - La shell è utilizzabile da 360 px fino a desktop senza overflow o contenuti irraggiungibili. - Route e placeholder mostrano stati coerenti senza simulare dati di produzione. - Build, lint, type-check, test UI e controllo accessibilità di base risultano superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.