### FANTAPPERÒ

# M2 — Gioco configurabile

Card Trello e prompt operativi per Cursor

| Contenuto | 13 card complete e 13 prompt sequenziali |
| --- | --- |
| Uso | Importa il CSV in Trello; esegui un solo prompt alla volta rispettando le dipendenze. |
| Gate | Le rose sono valide e un partecipante può consegnare una formazione progressiva conforme alle regole del turno. |

# Come usare il pacchetto

Importa il CSV relativo alla milestone e mappa Name, Description, List e Labels.

Mantieni le card nello stato Ready finché le dipendenze non risultano concluse.

Apri in Cursor il progetto FantApperò sul quale stai lavorando.

Consegna a Cursor una card per volta e lascia che analizzi direttamente struttura e documentazione realmente presenti.

Verifica test e criteri di accettazione prima di passare alla card successiva.

# Indice operativo

1. EP05-01 — Entità squadra fantasy e rosa · Must · dipendenze: EP03-05, EP04-04

2. EP05-02 — Ledger crediti · Must · dipendenze: EP03-05, EP04-04

3. EP05-03 — Inserimento manuale rose · Must · dipendenze: EP03-05, EP04-04

4. EP05-04 — Import CSV con anteprima · Must · dipendenze: EP03-05, EP04-04

5. EP05-05 — Validazione composizione rosa · Must · dipendenze: EP03-05, EP04-04

6. EP05-06 — Storico rosa e snapshot · Must · dipendenze: EP03-05, EP04-04

7. EP06-01 — Generazione turno europeo · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

8. EP06-02 — Moduli validi e schieramento · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

9. EP06-03 — Formazione progressiva per kickoff · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

10. EP06-04 — Panchina e ordine sostituzioni · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

11. EP06-05 — Tre mosse tattiche · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

12. EP06-06 — Formazione precedente e bozze · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

13. EP06-07 — Rinvii e variazioni orario · Must · dipendenze: EP05-05, EP04-05

# EP05-01 — Entità squadra fantasy e rosa

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP03-05, EP04-04

## User story

Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili.

## Attività

Creare squadra per partecipante, slot e vincoli di esclusività.

Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile.

## Criteri di accettazione

Un calciatore non appartiene a due squadre nella stessa lega.

Vincoli applicati anche lato server.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP05-01 — Entità squadra fantasy e rosa - Dipendenze dichiarate: EP03-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Creare squadra per partecipante, slot e vincoli di esclusività. - Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Un calciatore non appartiene a due squadre nella stessa lega. - Vincoli applicati anche lato server. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP05-02 — Ledger crediti

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP03-05, EP04-04

## User story

Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili.

## Attività

Registrare saldo tramite movimenti immutabili e causali.

Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile.

## Criteri di accettazione

Saldo ricostruibile; nessun aggiornamento diretto opaco.

Vincoli applicati anche lato server.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP05-02 — Ledger crediti - Dipendenze dichiarate: EP03-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Registrare saldo tramite movimenti immutabili e causali. - Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Saldo ricostruibile; nessun aggiornamento diretto opaco. - Vincoli applicati anche lato server. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP05-03 — Inserimento manuale rose

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP03-05, EP04-04

## User story

Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili.

## Attività

Consentire all’admin di assegnare/rimuovere giocatori e crediti.

Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile.

## Criteri di accettazione

Ogni modifica è validata e auditata.

Vincoli applicati anche lato server.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP05-03 — Inserimento manuale rose - Dipendenze dichiarate: EP03-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Consentire all’admin di assegnare/rimuovere giocatori e crediti. - Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni modifica è validata e auditata. - Vincoli applicati anche lato server. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP05-04 — Import CSV con anteprima

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP03-05, EP04-04

## User story

Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili.

## Attività

Caricare rose e crediti con mapping, preview ed errori per riga.

Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile.

## Criteri di accettazione

Nessuna scrittura prima della conferma; import atomico.

Vincoli applicati anche lato server.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP05-04 — Import CSV con anteprima - Dipendenze dichiarate: EP03-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Caricare rose e crediti con mapping, preview ed errori per riga. - Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Nessuna scrittura prima della conferma; import atomico. - Vincoli applicati anche lato server. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP05-05 — Validazione composizione rosa

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP03-05, EP04-04

## User story

Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili.

## Attività

Applicare totale e limiti 3P–11D–11C–10A configurabili.

Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile.

## Criteri di accettazione

Rosa incompleta ammessa durante asta, non all’avvio.

Vincoli applicati anche lato server.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP05-05 — Validazione composizione rosa - Dipendenze dichiarate: EP03-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Applicare totale e limiti 3P–11D–11C–10A configurabili. - Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Rosa incompleta ammessa durante asta, non all’avvio. - Vincoli applicati anche lato server. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP05-06 — Storico rosa e snapshot

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP03-05, EP04-04

## User story

Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili.

## Attività

Conservare intervalli di possesso e snapshot per turno.

Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile.

## Criteri di accettazione

Un risultato storico resta ricostruibile dopo mercato e trasferimenti.

Vincoli applicati anche lato server.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP05-06 — Storico rosa e snapshot - Dipendenze dichiarate: EP03-05, EP04-04 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore e partecipante vogliamo rose valide e crediti tracciabili. ATTIVITÀ RICHIESTE - Conservare intervalli di possesso e snapshot per turno. - Aggiungere API, UI e test di concorrenza quando applicabile. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Un risultato storico resta ricostruibile dopo mercato e trasferimenti. - Vincoli applicati anche lato server. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Test concorrenti: nessuna doppia assegnazione, operazione parziale o saldo non valido. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-01 — Generazione turno europeo

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Raggruppare fixture dei campionati selezionati nella finestra di lega.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

Turno ha cutoff e stato coerenti anche con orari modificati.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-01 — Generazione turno europeo - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Raggruppare fixture dei campionati selezionati nella finestra di lega. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Turno ha cutoff e stato coerenti anche con orari modificati. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-02 — Moduli validi e schieramento

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Supportare i 7 moduli approvati e vincoli P–D–C–A.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

Formazioni non compatibili sono rifiutate con motivazione.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-02 — Moduli validi e schieramento - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Supportare i 7 moduli approvati e vincoli P–D–C–A. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Formazioni non compatibili sono rifiutate con motivazione. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-03 — Formazione progressiva per kickoff

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Bloccare solo i giocatori la cui partita è iniziata.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

Giocatori futuri restano modificabili; timestamp server autorevole.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-03 — Formazione progressiva per kickoff - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Bloccare solo i giocatori la cui partita è iniziata. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Giocatori futuri restano modificabili; timestamp server autorevole. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-04 — Panchina e ordine sostituzioni

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Gestire panchina ordinata e fino a 5 sostituzioni automatiche.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

Subentri rispettano ruolo, modulo e ordine.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-04 — Panchina e ordine sostituzioni - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Gestire panchina ordinata e fino a 5 sostituzioni automatiche. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Subentri rispettano ruolo, modulo e ordine. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-05 — Tre mosse tattiche

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Registrare mosse disponibili, uso e validità temporale.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

Non più di 3; nessuna mossa retroattiva su giocatori bloccati.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-05 — Tre mosse tattiche - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Registrare mosse disponibili, uso e validità temporale. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Non più di 3; nessuna mossa retroattiva su giocatori bloccati. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-06 — Formazione precedente e bozze

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Consentire copia della formazione e salvataggio bozza.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

La copia viene rivalidata contro rosa e disponibilità correnti.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-06 — Formazione precedente e bozze - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Consentire copia della formazione e salvataggio bozza. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - La copia viene rivalidata contro rosa e disponibilità correnti. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP06-07 — Rinvii e variazioni orario

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/QA   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP05-05, EP04-05

## User story

Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi.

## Attività

Ricalcolare cutoff senza sbloccare azioni già consumate impropriamente.

Implementare motore regole condiviso tra API e UI.

Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari.

## Criteri di accettazione

Regole deterministiche e auditabili per ogni variazione.

Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP06-07 — Rinvii e variazioni orario - Dipendenze dichiarate: EP05-05, EP04-05 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come fantallenatore voglio gestire la formazione durante un turno europeo senza vantaggi retroattivi. ATTIVITÀ RICHIESTE - Ricalcolare cutoff senza sbloccare azioni già consumate impropriamente. - Implementare motore regole condiviso tra API e UI. - Aggiungere test con kickoff simultanei e fusi orari. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Regole deterministiche e auditabili per ogni variazione. - Il server rifiuta ogni modifica fuori tempo. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.