### FANTAPPERÒ

# M5 — Hardening

Card Trello e prompt operativi per Cursor

| Contenuto | 7 card complete e 7 prompt sequenziali |
| --- | --- |
| Uso | Importa il CSV in Trello; esegui un solo prompt alla volta rispettando le dipendenze. |
| Gate | La Beta chiusa supera i controlli end-to-end, sicurezza, carico, backup, ripristino e supporto operativo. |

# Come usare il pacchetto

Importa il CSV relativo alla milestone e mappa Name, Description, List e Labels.

Mantieni le card nello stato Ready finché le dipendenze non risultano concluse.

Apri in Cursor il progetto FantApperò sul quale stai lavorando.

Consegna a Cursor una card per volta e lascia che analizzi direttamente struttura e documentazione realmente presenti.

Verifica test e criteri di accettazione prima di passare alla card successiva.

# Indice operativo

1. EP12-01 — Suite end-to-end critica · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

2. EP12-02 — Test proprietà e concorrenza · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

3. EP12-03 — Performance e capacità · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

4. EP12-04 — Security review · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

5. EP12-05 — Backup e disaster recovery · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

6. EP12-06 — Runbook e supporto pilot · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

7. EP12-07 — Pilot e gate Beta chiusa · Must · dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

# EP12-01 — Suite end-to-end critica

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Coprire registrazione → lega → rosa → formazione → risultato → mercato.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

Flusso verde su ambiente pulito e dati fixture.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-01 — Suite end-to-end critica - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Coprire registrazione → lega → rosa → formazione → risultato → mercato. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Flusso verde su ambiente pulito e dati fixture. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP12-02 — Test proprietà e concorrenza

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Stressare ledger, buste, scambi, formazione e ricalcolo.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

Nessun saldo negativo, doppia assegnazione o risultato non deterministico.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-02 — Test proprietà e concorrenza - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Stressare ledger, buste, scambi, formazione e ricalcolo. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Nessun saldo negativo, doppia assegnazione o risultato non deterministico. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP12-03 — Performance e capacità

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Misurare API, DB, worker, live e picchi.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

SLO Beta definiti e rispettati sul carico concordato.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-03 — Performance e capacità - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Misurare API, DB, worker, live e picchi. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - SLO Beta definiti e rispettati sul carico concordato. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP12-04 — Security review

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Verificare OWASP, autorizzazioni, rate limit, upload e segreti.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

Nessuna vulnerabilità critica/alta aperta.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-04 — Security review - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Verificare OWASP, autorizzazioni, rate limit, upload e segreti. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Nessuna vulnerabilità critica/alta aperta. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP12-05 — Backup e disaster recovery

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Automatizzare backup e testare restore.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

RPO/RTO Beta definiti; restore dimostrato.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-05 — Backup e disaster recovery - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Automatizzare backup e testare restore. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - RPO/RTO Beta definiti; restore dimostrato. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP12-06 — Runbook e supporto pilot

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Documentare incidenti, dati mancanti, ricalcoli e rollback.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

Un operatore può gestire gli incidenti previsti senza intervento improvvisato.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-06 — Runbook e supporto pilot - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Documentare incidenti, dati mancanti, ricalcoli e rollback. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Un operatore può gestire gli incidenti previsti senza intervento improvvisato. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP12-07 — Pilot e gate Beta chiusa

Priorità: Must   |   Owner: QA/BE/FE/INF   |   Stima: 3–5 giorni

Dipendenze: Tutte le Epic Must pertinenti

## User story

Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile.

## Attività

Onboardare leghe pilota, raccogliere KPI e decidere go/no-go.

Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze.

Correggere o accettare formalmente ogni scostamento.

## Criteri di accettazione

Criteri di uscita misurati e decisione registrata.

Evidenze collegate alla card.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP12-07 — Pilot e gate Beta chiusa - Dipendenze dichiarate: Tutte le Epic Must pertinenti Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come team vogliamo rilasciare una Beta osservabile, sicura e recuperabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Onboardare leghe pilota, raccogliere KPI e decidere go/no-go. - Definire piano, dati di test, responsabile ed evidenze. - Correggere o accettare formalmente ogni scostamento. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Criteri di uscita misurati e decisione registrata. - Evidenze collegate alla card. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.