### FANTAPPERÒ

# M1 — Nucleo piattaforma

Card Trello e prompt operativi per Cursor

| Contenuto | 17 card complete e 17 prompt sequenziali |
| --- | --- |
| Uso | Importa il CSV in Trello; esegui un solo prompt alla volta rispettando le dipendenze. |
| Gate | Un utente può registrarsi, creare una lega, invitare partecipanti e usare un listone alimentato da dati sportivi reali. |

# Come usare il pacchetto

Importa il CSV relativo alla milestone e mappa Name, Description, List e Labels.

Mantieni le card nello stato Ready finché le dipendenze non risultano concluse.

Apri in Cursor il progetto FantApperò sul quale stai lavorando.

Consegna a Cursor una card per volta e lascia che analizzi direttamente struttura e documentazione realmente presenti.

Verifica test e criteri di accettazione prima di passare alla card successiva.

# Indice operativo

1. EP02-01 — Registrazione, login e recupero accesso · Must · dipendenze: EP01

2. EP02-02 — Profilo e preferenze · Must · dipendenze: EP02-01

3. EP02-03 — Ruoli applicativi e autorizzazioni · Must · dipendenze: EP02-01

4. EP02-04 — Eliminazione ed esportazione account · Should · dipendenze: EP02-02, EP11-03

5. EP03-01 — Creazione lega · Must · dipendenze: EP02-03, EP01-06

6. EP03-02 — Configurazione regolamento · Must · dipendenze: EP02-03, EP01-06

7. EP03-03 — Inviti e ingresso · Must · dipendenze: EP02-03, EP01-06

8. EP03-04 — Gestione partecipanti · Must · dipendenze: EP02-03, EP01-06

9. EP03-05 — Stati e avvio stagione · Must · dipendenze: EP02-03, EP01-06

10. EP03-06 — Calendario scontri diretti · Must · dipendenze: EP02-03, EP01-06

11. EP04-01 — Adapter API-Football · Must · dipendenze: EP00, EP01

12. EP04-02 — Catalogo competizioni e stagioni · Must · dipendenze: EP00, EP01

13. EP04-03 — Calciatori, rose reali e trasferimenti · Must · dipendenze: EP00, EP01

14. EP04-04 — Listone e ruoli P–D–C–A · Must · dipendenze: EP00, EP01

15. EP04-05 — Fixture, eventi, lineup e statistiche · Must · dipendenze: EP00, EP01

16. EP04-06 — Scheduler pre/live/post partita · Must · dipendenze: EP00, EP01

17. EP04-07 — Pannello qualità dati · Must · dipendenze: EP00, EP01

# EP02-01 — Registrazione, login e recupero accesso

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE   |   Stima: 1,5–3 giorni

Dipendenze: EP01

## User story

Come utente voglio creare e recuperare il mio account per partecipare alle leghe.

## Attività

Implementare email/password e token/sessioni sicure.

Aggiungere verifica email, logout e reset password.

Proteggere endpoint e rate-limitare i tentativi.

## Criteri di accettazione

Flussi positivi e negativi coperti da test.

Token revocati non sono riutilizzabili.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di autorizzazione cross-user e cross-league, inclusi casi IDOR.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP02-01 — Registrazione, login e recupero accesso - Dipendenze dichiarate: EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come utente voglio creare e recuperare il mio account per partecipare alle leghe. ATTIVITÀ RICHIESTE - Implementare email/password e token/sessioni sicure. - Aggiungere verifica email, logout e reset password. - Proteggere endpoint e rate-limitare i tentativi. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Flussi positivi e negativi coperti da test. - Token revocati non sono riutilizzabili. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di autorizzazione cross-user e cross-league, inclusi casi IDOR. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP02-02 — Profilo e preferenze

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE   |   Stima: 1,5–3 giorni

Dipendenze: EP02-01

## User story

Come utente voglio gestire nome, avatar, lingua, fuso e notifiche.

## Attività

Creare API e interfaccia profilo.

Validare upload avatar e preferenze.

Registrare consenso e versione policy.

## Criteri di accettazione

Modifiche persistono e si riflettono nei client.

I dati privati non sono esposti ad altri utenti.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP02-02 — Profilo e preferenze - Dipendenze dichiarate: EP02-01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come utente voglio gestire nome, avatar, lingua, fuso e notifiche. ATTIVITÀ RICHIESTE - Creare API e interfaccia profilo. - Validare upload avatar e preferenze. - Registrare consenso e versione policy. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Modifiche persistono e si riflettono nei client. - I dati privati non sono esposti ad altri utenti. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP02-03 — Ruoli applicativi e autorizzazioni

Priorità: Must   |   Owner: BE/QA   |   Stima: 1,5–3 giorni

Dipendenze: EP02-01

## User story

Come sistema voglio distinguere utente, amministratore di lega e operatore piattaforma.

## Attività

Implementare policy per risorsa e appartenenza lega.

Evitare IDOR e accesso tra tenant.

Aggiungere test di matrice autorizzativa.

## Criteri di accettazione

Ogni endpoint sensibile applica una policy.

Test cross-league falliscono con risposta coerente.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione.

Test di autorizzazione cross-user e cross-league, inclusi casi IDOR.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP02-03 — Ruoli applicativi e autorizzazioni - Dipendenze dichiarate: EP02-01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come sistema voglio distinguere utente, amministratore di lega e operatore piattaforma. ATTIVITÀ RICHIESTE - Implementare policy per risorsa e appartenenza lega. - Evitare IDOR e accesso tra tenant. - Aggiungere test di matrice autorizzativa. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni endpoint sensibile applica una policy. - Test cross-league falliscono con risposta coerente. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di integrazione e regressione sui casi limite indicati nei criteri di accettazione. - Test di autorizzazione cross-user e cross-league, inclusi casi IDOR. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP02-04 — Eliminazione ed esportazione account

Priorità: Should   |   Owner: BE/FE   |   Stima: 1,5–3 giorni

Dipendenze: EP02-02, EP11-03

## User story

Come utente voglio esercitare i diritti sui miei dati senza corrompere gli storici di lega.

## Attività

Definire anonimizzazione dei record competitivi.

Implementare export dati e richiesta cancellazione.

Auditare l’operazione.

## Criteri di accettazione

Export completo e leggibile.

Cancellazione preserva integrità sportiva e rimuove dati personali non necessari.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di autorizzazione cross-user e cross-league, inclusi casi IDOR.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP02-04 — Eliminazione ed esportazione account - Dipendenze dichiarate: EP02-02, EP11-03 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come utente voglio esercitare i diritti sui miei dati senza corrompere gli storici di lega. ATTIVITÀ RICHIESTE - Definire anonimizzazione dei record competitivi. - Implementare export dati e richiesta cancellazione. - Auditare l’operazione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Export completo e leggibile. - Cancellazione preserva integrità sportiva e rimuove dati personali non necessari. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di autorizzazione cross-user e cross-league, inclusi casi IDOR. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP03-01 — Creazione lega

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP02-03, EP01-06

## User story

Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio.

## Attività

Creare lega privata, nome, stagione e campionati (minimo 3).

Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione.

## Criteri di accettazione

Lega salvata in stato bozza con creatore amministratore.

Test di dominio e interfaccia superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP03-01 — Creazione lega - Dipendenze dichiarate: EP02-03, EP01-06 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Creare lega privata, nome, stagione e campionati (minimo 3). - Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Lega salvata in stato bozza con creatore amministratore. - Test di dominio e interfaccia superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP03-02 — Configurazione regolamento

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP02-03, EP01-06

## User story

Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio.

## Attività

Gestire partecipanti 4–10, rosa 35, 3P–11D–11C–10A, crediti e opzioni.

Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione.

## Criteri di accettazione

Preset Standard applicato; configurazioni invalide bloccate.

Test di dominio e interfaccia superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP03-02 — Configurazione regolamento - Dipendenze dichiarate: EP02-03, EP01-06 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Gestire partecipanti 4–10, rosa 35, 3P–11D–11C–10A, crediti e opzioni. - Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Preset Standard applicato; configurazioni invalide bloccate. - Test di dominio e interfaccia superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP03-03 — Inviti e ingresso

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP02-03, EP01-06

## User story

Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio.

## Attività

Generare link/codice con scadenza, accettazione e revoca.

Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione.

## Criteri di accettazione

Solo invitati validi entrano; capienza e duplicati gestiti.

Test di dominio e interfaccia superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP03-03 — Inviti e ingresso - Dipendenze dichiarate: EP02-03, EP01-06 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Generare link/codice con scadenza, accettazione e revoca. - Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Solo invitati validi entrano; capienza e duplicati gestiti. - Test di dominio e interfaccia superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP03-04 — Gestione partecipanti

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP02-03, EP01-06

## User story

Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio.

## Attività

Mostrare membri, trasferire ruolo admin e rimuovere prima dell’avvio.

Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione.

## Criteri di accettazione

Non è possibile lasciare una lega senza amministratore.

Test di dominio e interfaccia superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP03-04 — Gestione partecipanti - Dipendenze dichiarate: EP02-03, EP01-06 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Mostrare membri, trasferire ruolo admin e rimuovere prima dell’avvio. - Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Non è possibile lasciare una lega senza amministratore. - Test di dominio e interfaccia superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP03-05 — Stati e avvio stagione

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP02-03, EP01-06

## User story

Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio.

## Attività

Gestire bozza, configurazione, asta, attiva, conclusa e archiviata.

Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione.

## Criteri di accettazione

Transizioni validate; avvio bloccato se prerequisiti non soddisfatti.

Test di dominio e interfaccia superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP03-05 — Stati e avvio stagione - Dipendenze dichiarate: EP02-03, EP01-06 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Gestire bozza, configurazione, asta, attiva, conclusa e archiviata. - Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Transizioni validate; avvio bloccato se prerequisiti non soddisfatti. - Test di dominio e interfaccia superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP03-06 — Calendario scontri diretti

Priorità: Must   |   Owner: BE/FE/DB   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP02-03, EP01-06

## User story

Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio.

## Attività

Generare calendario bilanciato in base a squadre e turni.

Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione.

## Criteri di accettazione

Ogni partecipante incontra gli altri con distribuzione verificabile.

Test di dominio e interfaccia superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP03-06 — Calendario scontri diretti - Dipendenze dichiarate: EP02-03, EP01-06 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come amministratore voglio configurare una lega coerente prima dell’avvio. ATTIVITÀ RICHIESTE - Generare calendario bilanciato in base a squadre e turni. - Implementare API, validazioni, interfaccia e audit dell’azione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni partecipante incontra gli altri con distribuzione verificabile. - Test di dominio e interfaccia superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test del flusso UI positivo, vuoto, errore e permessi insufficienti. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Interfaccia web/mobile con stati di caricamento, vuoto, errore e successo. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-01 — Adapter API-Football

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Isolare autenticazione, paginazione, errori e mapping del provider.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

Nessun client accede direttamente al provider.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-01 — Adapter API-Football - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Isolare autenticazione, paginazione, errori e mapping del provider. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Nessun client accede direttamente al provider. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-02 — Catalogo competizioni e stagioni

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Sincronizzare cinque campionati, squadre e stagioni.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

ID esterni mappati in modo stabile e idempotente.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-02 — Catalogo competizioni e stagioni - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Sincronizzare cinque campionati, squadre e stagioni. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - ID esterni mappati in modo stabile e idempotente. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-03 — Calciatori, rose reali e trasferimenti

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Sincronizzare anagrafiche, squadre correnti e storico trasferimenti.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

Duplicati e cambi squadra non rompono riferimenti storici.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-03 — Calciatori, rose reali e trasferimenti - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Sincronizzare anagrafiche, squadre correnti e storico trasferimenti. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Duplicati e cambi squadra non rompono riferimenti storici. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-04 — Listone e ruoli P–D–C–A

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Generare listone ufficiale e consentire override pre-asta per lega.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

Ogni giocatore ha un ruolo valido e modifiche post-avvio decorrono dal turno seguente.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-04 — Listone e ruoli P–D–C–A - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Generare listone ufficiale e consentire override pre-asta per lega. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Ogni giocatore ha un ruolo valido e modifiche post-avvio decorrono dal turno seguente. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-05 — Fixture, eventi, lineup e statistiche

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Ingerire calendario e dettagli partita con raw payload e normalizzazione.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

Sync ripetuta non duplica eventi; correzioni sono rilevate.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-05 — Fixture, eventi, lineup e statistiche - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Ingerire calendario e dettagli partita con raw payload e normalizzazione. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Sync ripetuta non duplica eventi; correzioni sono rilevate. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-06 — Scheduler pre/live/post partita

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Pianificare polling per stato con quote, lock e retry.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

Nessun doppio job concorrente; modalità degradata osservabile.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-06 — Scheduler pre/live/post partita - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Pianificare polling per stato con quote, lock e retry. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Nessun doppio job concorrente; modalità degradata osservabile. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.

# EP04-07 — Pannello qualità dati

Priorità: Must   |   Owner: BE/DB/INF   |   Stima: 2–4 giorni

Dipendenze: EP00, EP01

## User story

Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile.

## Attività

Mostrare fixture mancanti, ritardi, conflitti e correzioni.

Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione.

## Criteri di accettazione

Operatore può individuare e rilanciare una sync senza modifiche manuali opache.

Test di idempotenza e mapping superati.

## Test minimi

Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte.

Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile.

Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione.

## Prompt Cursor

CONTESTO STANDARD — FANTAPPERÒ Stai lavorando su FantApperò, una piattaforma fantasy football web con backend Python/FastAPI, frontend React/TypeScript, PostgreSQL, Redis, worker asincroni e integrazione centralizzata con API-Football. L’architettura approvata è un monolite modulare API-first. Gli ambienti locali e i servizi applicativi devono essere gestiti con Docker e Docker Compose. REGOLE GENERALI OBBLIGATORIE - Usa l’italiano come lingua predefinita per interfaccia, messaggi utente, dati seed, documentazione funzionale e nuovi contenuti. Predisponi il codice per una futura internazionalizzazione, senza implementare ora lingue aggiuntive se la card non lo richiede. - Non modificare funzionalità, regole di gioco, API, schema dati, configurazioni o componenti non necessari alla card. - Non cancellare o rinominare codice, migrazioni, dati, test o funzioni esistenti senza una motivazione tecnica esplicita e verificata. - Prima di creare qualcosa, controlla cosa esiste già e riusa pattern, moduli e componenti compatibili. - Mantieni compatibilità con le funzionalità esistenti e non anticipare card o milestone successive. - Non inserire segreti nel codice, nei log, nei test, nei commit o nella documentazione. - Non usare Makefile, il comando `make` o wrapper equivalenti. Usa i normali comandi `docker compose` definiti dal progetto. - Non presupporre servizi installati localmente: esegui backend, worker, database, Redis, migrazioni e test attraverso Docker Compose, salvo attività puramente frontend già previste diversamente dal repository. - Se manca un servizio o un comando Compose necessario, aggiorna `compose.yaml` e la documentazione in modo minimale e coerente con lo scope. INCARICO - Card Trello: EP04-07 — Pannello qualità dati - Dipendenze dichiarate: EP00, EP01 Prima di modificare il codice: 1. analizza la struttura del progetto aperto e individua tutti i file coinvolti nella card; 2. leggi il README e la documentazione architetturale o tecnica effettivamente presenti e pertinenti; 3. verifica cosa esiste già ed evita implementazioni duplicate; 4. controlla che le dipendenze funzionali dichiarate siano già implementate; se manca una dipendenza bloccante, fermati e descrivi con precisione cosa manca; 5. indicami brevemente il piano che seguirai prima di applicare le modifiche; 6. riusa pattern, servizi e componenti già adottati quando sono compatibili; 7. non introdurre segreti, credenziali, dipendenze non necessarie o modifiche fuori scope. USER STORY Come piattaforma vogliamo una fonte sportiva centrale, normalizzata e affidabile. ATTIVITÀ RICHIESTE - Mostrare fixture mancanti, ritardi, conflitti e correzioni. - Aggiungere metriche, log e fixture di test dai payload campione. VINCOLI DI IMPLEMENTAZIONE - Rispetta il monolite modulare API-first, i confini di dominio e il modello dati approvati. - Le autorizzazioni e le validazioni decisive devono essere applicate lato server. - Le operazioni che cambiano crediti, rose, mercato, risultati o configurazioni devono essere atomiche e auditabili. - Mantieni retrocompatibilità con migrazioni e API esistenti; se non è possibile, documenta esplicitamente la decisione. - Non implementare funzionalità appartenenti a card successive. - Aggiungi log e metriche utili senza esporre dati personali o segreti. CRITERI DI ACCETTAZIONE - Operatore può individuare e rilanciare una sync senza modifiche manuali opache. - Test di idempotenza e mapping superati. TEST MINIMI - Test unitari delle regole e delle validazioni introdotte. - Test di migrazione, vincoli, transazioni e idempotenza dove applicabile. - Smoke test dell’ambiente e verifica di log, metriche, retry e configurazione. DELIVERABLE ATTESI - Codice applicativo e configurazioni nel modulo coerente con l’architettura approvata. - API/servizi di dominio, validazioni e documentazione tecnica aggiornata. - Migrazione database e aggiornamento del modello dati. - Configurazione infrastrutturale, osservabilità e runbook pertinenti. - Test automatici e breve evidenza di verifica collegabile alla card. CHIUSURA DEL LAVORO - Esegui lint, type-check, test pertinenti e build dei moduli toccati usando i comandi ordinari `docker compose`; non usare `make`. - Riporta file modificati, migrazioni, comandi eseguiti e relativi esiti. - Spiega le decisioni tecniche non ovvie e gli eventuali rischi residui. - Se qualcosa non è verificabile nell’ambiente disponibile, dichiaralo chiaramente senza simulare un esito positivo. - Non creare commit o push se non richiesto espressamente.